內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會、雲林縣都市計畫委員會聯席會議紀錄

壹、時間：中華民國九十年四月十日（星期二）上午九時三十分。

貳、地點：本部營建署第一會議室。

參、主席：內政部區域計畫委員會張兼主任委員博雅（宣布開會時兼主任委員及兼副主任委員均不克出席，由委員互推林委員中森代理主席）

內政部都市計畫委員會張兼主任委員博雅（宣布開會時兼主任委員及兼副主任委員均不克出席，由委員互推林委員中森代理主席）

雲林縣都市計畫委員會張兼主任委員榮味（宣布開會時兼主任委員不克出席，由高兼副主任委員孟定代理主席）

紀錄：李志祥

肆、出席委員：（詳見會議簽到簿）。

伍、列席單位及人員：（詳見會議簽到簿）。

“以下內容僅供參考”

陸、核定案件：

第 一 案：雲林縣政府函為「擬定斗六（嘉東地區）都市計畫案」。

說　　明：一、雲林縣政府八十九年九月二十九日八九府工都字第八九一四三○○三○二號函為配合「雲林縣斗六市九二一震災災後重建綱要計畫」之新社區開發計畫，以台糖公司所有之茄苳腳農場土地為主要範圍，作為安置該縣斗六市「中山國寶」、「觀邸大樓」及「祥瑞大樓」等三個社區之九二一震災受災戶地區，並以跨區區段徵收方式開發新社區，取得住宅區土地以重建家園，爰依九二一震災重建暫行條例規定，報請由內政部召集區域計畫委員會及二級都市計畫委員會組成聯席會議審議，並檢送計畫書圖到部。

二、法令依據：九二一震災重建暫行條例第十六條、都市計畫法第十條、第十四條第二項。

三、變更計畫範圍：詳計畫圖示。

四、變更理由及內容：詳計畫書。

五、公開展覽及說明會：八十九年八月三十日至八十九年九月十三日分別在雲林縣政府及斗六市公所公開展覽十五天，並於八十九年九月八日於斗六市公所舉辦說明會，且經刊登於八十九年八月三十日自由時報第四十八版公告完竣。

六、公民或團體所提意見：無。

七、案經八十九年十一月七日內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會、雲林縣都市計畫委員會聯席會議決議略以：

「本案除下列三項原則確定外，其餘事項由內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會及雲林縣都市計畫委員會各二位委員組成專案小組（成員另案簽請  兼主任委員核可）審查，獲致具體結論後，請雲林縣政府依照上開三項原則及專案小組審查結論各點修正計畫書、圖，報由內政部逕予核定，免再提會討論。

一、本計畫案之法令依據引用『九二一震災重建暫行條例』第十六條規定，而非引用『新訂或擴大都市計畫執行要點』及『都市計畫法』有關規定之法令依據及程序辦理，故本案計畫內容應以震災重建為限。本案若採實施區段徵收開發方式，僅完成配地之時程須至少二年以上，無法因應急需重建時限，且該暫行條例第三十三條已有選定公營事業土地應先行協議價購之規定。基於以上時效性、需要性及可行性之考量，故本案計畫範圍土地面積必須作適當調整縮減，爰依雲林縣政府列席代表於會中口頭建議以20Ｍ-2計畫道路連接25Ｍ-1計畫道路以西地區為原則，並避免使用非屬台糖公司所有之私有土地。

二、土地取得開發方式，應依『九二一震災重建暫行條例』第三十三條『直轄市、縣（市）政府為安置受災戶開發新社區，選定公營事業土地時，應先協議價購，協議不成得實施徵收，並於用地取得後，再行辦理都市計畫之擬定或變更，不受土地法第二十五條及都市計畫法第五十二條規定之限制。．．．』規定辦理。

三、縮減後開發範圍內之原有排水灌溉系統及周邊甘蔗園之防災安全問題，雲林縣政府應有妥善規劃配置。」。

八、復經八十九年十一月二十七日、九十年三月八日內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會及雲林縣都市計畫委員會聯席會專案小組分別召開第一、二次審查會議，獲致具體結論略以：「經查除本案土地為便於基地整體規劃須使用部分非屬台糖公司所有私有土地（約三．八九五三公頃），核與聯席會決議文原則一後段『避免使用非屬台糖公司所有之私有土地』之原則不合外，其餘經併同審查後，綜理左列各點請該府修正計畫書、圖加蓋印信，正式行文內政部再提聯席會議審議。」，經雲林縣政府九十年四月二日九○府工都字第九○○○○二四四九二號函檢附修正計畫書、圖到部，爰再提聯席會議討論。

決    議：本案除左列各點外，其餘原則同意依雲林縣政府九十年四月二日九○府工都字第九○○○○二四四九二號函送依本會專案小組審查意見（如附錄）修正之計畫書、圖通過，並退請該府依照重行修正計畫書、圖後，報由內政部逕予核定，免再提會討論。

一、本新訂都市計畫案係為安置九二一震災受災戶，依九二一震災重建暫行條例規定辦理開發新社區。是以，本案納入重建綱要計畫，並提經雲林縣重建推動委員會審議通過，由雲林縣政府核定公告等相關文件內容，應補充納入計畫書敘明。至於本新社區開發執行計畫，應由雲林縣政府另案補報請行政院九二一震災災後重建推動委員會核示後依照辦理。

二、本案部分私有土地如以區段徵收方式開發者，應依「土地徵收條例」及「九二一震災重建暫行條例」有關規定辦理，計畫書所載發還抵價地比例乙節應予刪除。

三、本案變更後所興建之住宅單元及非住宅單元中，應有百分七十以上為九二一震災受災戶，並請雲林縣政府查核確認後，檢具清冊併同計畫書報部核定，以符災後重建需要並利查考。

四、為利車行順暢安全，本計畫規劃之街廓應儘量方整及力求道路直交，並酌予調整修正計畫圖。

五、請雲林縣政府辦理本新社區開發建設時，在不妨礙災後重建時程下，應儘量採用綠建築、省能設施及防災材料，以維護生態環境，並對於環境保護、污水處理、電力及自來水供應等其他實質建設，妥予整合及利用各行政部門資源，以提升生活環境品質。

六、本會專案小組審查意見二-（五）-９「公園兼兒童遊樂場用地、廣場兼停車場用地得依『都市計畫公共設施用地多目標使用方案』乙節，應明確指定適用上開方案之公共設施類別。」，請配合修正。

七、計畫書之末頁及計畫圖之背面，應依「都市計畫書圖製作規則」第六條規定，由雲林縣政府之業務承辦人員及主管人員核章。

柒、散會。

附錄

八十九年十一月二十七日、九十年三月八日內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會及雲林縣都市計畫委員會聯席會專案小組召開「擬定斗六（嘉東地區）都市計畫案」之審查意見

一、本案係雲林縣政府為配合「雲林縣斗六市九二一震災災後重建綱要計畫」之新社區開發計畫，擬以台糖公司所有之茄苳腳農場土地為主要範圍，作為安置該縣斗六市「中山國寶」、「觀邸大樓」及「祥瑞大樓」等三個社區之九二一震災受災戶地區，係以協議價購、一般徵收或區段徵收方式開發新社區，取得住宅區土地以重建家園，並依九二一震災重建暫行條例規定辦理之新訂都市計畫。

二、案經雲林縣政府依據八十九年十一月七日內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會及雲林縣都市計畫委員會聯席會決議原則及八十九年十一月二十七日專案小組第一次審查會議建議意見（如附件），修正調整縮減本案計畫範圍及規劃內容，於九十年三月八日專案小組第二次審查會議席間分送修正後之計畫書、圖草案到會審查，經查除本案土地為便於基地整體規劃須使用部分非屬台糖公司所有私有土地（約三．八九五三公頃），核與聯席會決議文原則一後段「避免使用非屬台糖公司所有之私有土地」之原則不合外，其餘經併同審查後，綜理左列各點請該府修正計畫書、圖加蓋印信，正式行文內政部再提聯席會議審議。

（一）有關計畫性質方面，經雲林縣政府列席代表說明，本計畫案係屬特定區計畫性質，計畫案名應配合修正為「擬定斗六嘉東地區特定區計畫案」。

（二）有關計畫範圍方面，原則依據聯席會議決議原則一「20Ｍ-2計畫道路連接25Ｍ-1計畫道路以西地區」劃設，惟為便於基地整體規劃，部分須使用非屬台糖公司所有之私有土地，請補充非屬台糖公司所有私有土地劃入本計畫區之理由，及非屬台糖公司所有私有土地與其劃定內容（屬公共設施用地或其他使用分區）之對照情形。

（三）有關受災戶安置情形方面，請補充本計畫案擬安置受災戶人口、戶數、原受災戶平均居住樓地板面積、受災戶擬遷入之意願調查、擬安置受災戶樓地板面積佔本案規劃住宅區、商業區之比例，以及擬納入非與震災直接相關公共設施（如機關用地（供團管區使用）、社教機構用地）之說明。

（四）有關土地取得開發方式，公營事業（台灣糖業公司）土地請依「九二一震災重建暫行條例」第三十三條規定，先行協議價購，協議不成得實施徵收；其餘非屬台糖公司所有之私有土地，應依協議價購或區段徵收方式辦理。

（五）有關計畫書內容，請依左列各點調整修正或補充敘明：

１、補充有關本計畫聯外道路、鄰近重大公共設施（如學校）及與鄰近地區發展之關係，並儘量圖示之。

２、本計畫案係屬新社區之開發，有關停車空間標準請雲林縣政府參照本會八十九年九月五日第四九三次會議訂定「都市計畫各種土地使用分區及公共設施用地退縮建築及停車空間設置基準」辦理。

３、本計畫案審核摘要表、計畫書第一、二、四頁援引之法令依據，請修正為都市計畫法第十二條、都市計畫法第十三條第二款、及九二一震災重建暫行條例第十六條。

４、計畫書第二十八頁土地權屬面積統計表部分，土地權屬合計面積「六一．九九公頃」請修正為「二五．二四公頃」。

５、計畫書第三十二頁，計畫性質已調整為特定區計畫，請配合修正。

６、計畫書第三十五至三十七頁，廣場兼停車場用地請明確規定使用比例，並修正停車場用地面積計算內容，以避免產生執行疑義。

７、計畫書第三十九頁公共設施用地面積規模分析表部分，計畫人口因繕打錯誤請修正為三八○○人，並增列文小用地最小面積限制。

８、計畫書第五十三頁，土地使用管制要點之法令依據請修正為都市計畫法第二十二條及同法台灣省施行細則第三十五條。

９、計畫書第五十四頁，公園兼兒童遊樂場用地、廣場兼停車場用地得依「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」乙節，應明確指定適用上開方案之公共設施類別。

１０、計畫書第五十六頁費用預估表部分，工程管理諮詢費請修正為規劃設計監造費，以避免與工程管理費混淆。

１１、計畫書第五十七、五十八頁，開發方式評估乙節，為保留未來執行彈性，應予刪除。

（六）建議事項：

１、為利本案震災重建工作有效執行及運作，請行政院九二一震災災後重建推動委員會給予經費補助及其他必要之協助。

２、有關「中山國寶」、「觀邸大樓」及「祥瑞大樓」等九二一震災受災戶地區，其都市計畫檢討變更及土地取得相關事宜，請雲林縣政府妥為規劃處理。

附件

八十九年十一月二十七日內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會及雲林縣都市計畫委員會聯席會專案小組召開「擬定斗六（嘉東地區）都市計畫案」第一次審查會議結論

一、本次專案小組會議討論內容係依據本（八十九）年十一月七日內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會及雲林縣都市計畫委員會聯席會決議文辦理，該次聯席會議決議除下列三項原則確定外，其餘授權由專案小組審查。

- 本計畫案之法令依據引用「九二一震災重建暫行條例」第十六條規定，而非引用「新訂或擴大都市計畫執行要點」及「都市計畫法」有關規定之法令依據及程序辦理，故本案計畫內容應以震災重建為限。本案若採實施區段徵收開發方式，僅完成配地之時程須至少二年以上，無法因應急需重建時限，且該暫行條例第三十三條已有選定公營事業土地應先行協議價購之規定。基於以上時效性、需要性及可行性之考量，故本案計畫範圍土地面積必須作適當調整縮減，爰依雲林縣政府列席代表於會中口頭建議以20Ｍ-2計畫道路連接25Ｍ-1計畫道路以西地區為原則，並避免使用非屬台糖公司所有之私有土地。

- 土地取得開發方式，應依「九二一震災重建暫行條例」第三十三條「直轄市、縣（市）政府為安置受災戶開發新社區，選定公營事業土地時，應先協議價購，協議不成得實施徵收，並於用地取得後，再行辦理都市計畫之擬定或變更，不受土地法第二十五條及都市計畫法第五十二條規定之限制。．．．」規定辦理。

- 縮減後開發範圍內之原有排水灌溉系統及周邊甘蔗園之防災安全問題，雲林縣政府應有妥善規劃配置。

二、鑑於行政院九二一震災災後重建推動委員會為推動災後重建工作之中央主管機關，有關該委員會八十九年十一月十五日（八九）重建住字第七五四二號函略以：「本案為安置受災戶所需而辦理部分，其開發面積應按安置受災戶所需（補充災戶住宅區需求及意願調查）檢討後核實劃設，以符震災重建需要。其餘非屬震災重建部分應循一般程序辦理。」之規定，應屬本次專案小組會議審查之最重要指導原則。

三、本次專案小組會議中雲林縣政府所提供之補充資料及口頭說明，主要係針對前開聯席會議已確定之三項原則及行政院九二一震災災後重建推動委員會八十九年十一月十五日（八九）重建住字第七五四二號函提出異議，類似申請覆議之性質，且未提出調整縮減計畫範圍之方案。是故，本專案小組會議建請雲林縣政府重新考慮及評估，並就下列二種方式擇一辦理後，再檢送相關資料報部核處。

（一）雲林縣政府對於八十九年十一月七日內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會及雲林縣都市計畫委員會聯席會決議文，如有不同意見，得依都市計畫法第八十二條規定申請覆議，於上開聯席會議紀錄送達該府之日起一個月內，函送申請覆議之理由及內容等相關資料到部，再召開聯席會議審議。

（二）雲林縣政府如認同八十九年十一月七日內政部區域計畫委員會、內政部都市計畫委員會及雲林縣都市計畫委員會聯席會決議文，請該府儘速依照決議事項，研提調整縮減計畫範圍之方案，函送詳細之計畫內容（含擬安置受災戶人口、戶數及原受災戶平均居住樓地板面積）及計畫圖，再召開專案小組會議審查。