內政部、台中市都市計畫委員會聯席第三次會議紀錄

壹、時間：中華民國九十年七月三十一日（星期二）中午十二時整。

貳、地點：本部營建署第一會議室。

參、主席：張兼主任委員博雅（宣布開會時兼主任委員暨兼副主任委員均不克出席，由出席委員互推林委員兼執行秘書益厚代理主席）

張兼主任委員溫鷹（宣布開會時兼主任委員暨兼副主任委員均不克出席，由出席委員互推詹委員啟源代理主席）

紀錄：李志祥

肆、出席委員：（詳見會議簽到簿）。

伍、列席單位及人員：（詳見會議簽到簿）。

“以下內容僅供參考”

陸、核定案件：

第 一 案：台中市政府函為「變更台中市都市計畫（解除部分後期發展區開發限制（安置九二一震災受災戶）主要計畫案」及「擬定台中市都市計畫（解除部分後期發展區開發限制（安置九二一震災受災戶）細部計畫案」。

說　　明：一、台中市政府八十九年七月二十一日八九府工都字第九五九一六號函為該市松茂社區重建推動委員會安置九二一震災受災戶之重建需要，爰依九二一震災重建暫行條例規定，報請由內政部召集二級都市計畫委員會組成聯席會議審議，並檢送計畫書圖到部。

二、法令依據：九二一震災重建暫行條例第十六條、都市計畫法第二十四條、第二十七條第一項第一款。

三、變更計畫範圍：詳計畫圖示。

四、變更理由及內容：詳計畫書。

五、公開展覽及說明會：八十九年六月十九日至八十九年七月四日分別在台中市政府及北屯區公所公開展覽十五天，並於八十九年六月三十日於北屯區公所舉辦說明會，且經刊登於八十九年六月二十一日太平洋日報及自立晚報公告完竣。

六、公民或團體所提意見：無。

七、案經八十九年九月五日內政部、台中市都市計畫委員會聯席第二次會議決議略以：「本案除左列各點外，其餘准照台中市政府規劃之公開展覽草案通過，並退請該府依照修正計畫書、圖後，報由內政部逕予核定。

一、本案係台中市政府為配合九二一震災受災戶，經調查受災居民意願後，選擇於附近地區作為安置地點，以進行新社區重建工作，並由『台中市松茂社區重建推動委員會』發起，土地所有權人同意配合提供土地，經台中市重建推動委員會審查通過，原則同意變更。

二、本案變更後所興建之住宅單元及非住宅單元中，應有百分之七十以上之申購對象為九二一震災受災戶，『台中市松茂社區重建推動委員會』於紀錄文到半年內應取得受災戶之申購登記，經台中市政府查核確認後，正式行文本部報請核定，免再提會討論；如半年內仍未達百分之七十以上者，應依受災戶申購登記情形，據以修正計畫範圍及計畫內容等圖說資料，重新報部提會審議。

三、基於本案基地規模大且九二一震災受災戶之居住問題具有急迫性，『台中市松茂社區重建推動委員會』應於本案公告發布實施日起一年內興建完工並交屋於受災戶，並請台中市政府給予必要之協助及監督；如未能依上開規定辦理者，請台中市政府迅依九二一震災重建暫行條例及都市計畫法規定，檢討變更恢復為原計畫。

四、本案細部計畫劃設之住宅區及公共設施用地分別佔計畫面積之六六．三八％及三三．六二％，公共設施用地中各用地比例如下：停車場用地（三．八一％）、兒童遊樂場用地（三．六○％）、人行步道（二．二八％）、道路用地（二三．九三％），核與都市計畫定期通盤檢討實施辦法第十七條（公園、體育場所、綠地、廣場及兒童遊樂場不得少於計畫面積之百分之十）規定不符，應依上開規定補足調整劃設公共設施用地。

五、按本案開發方式類似自辦重劃整體開發，擬無償捐贈之公共設施用地應包括前項各類公共設施用地，並應符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃實施辦法第二十條第三項規定，即提供共同負擔之公共設施用地比例，應不低於全區平均共同負擔之公共設施用地比例。至於前開公共設施用地並應由土地所有權人負責開發完成後，無償捐贈予台中市政府，並請土地所有權人與台中市政府簽訂協議書，納入計畫書規定，以利執行。

六、有關計畫書內容除應依前揭事項辦理外，並請台中市政府依左列各點調整修正：

（一）本案主要計畫書之案名，請配合計畫圖修正為『變更台中市都市計畫（解除部分後期發展區開發限制（安置九二一震災受災戶））主要計畫案』。

（二）本案土地原係民國七十五年公告發布之『台中市主要計畫第一次通盤檢討案』內屬後期發展地區內農業區變更為住宅區（面積五．五七三○公頃），後於民國八十四年公告發布之『變更台中市都市計畫（第一期公共設施保留地、干城地區道路系統除外）主要計畫（第二次通盤檢討）案』內附帶條件八修正為『農業區變更為住宅區，劃為優先發展地區部分，應依各該變更範圍，依序擬定細部計畫；其餘劃為後期發展地區部分，應俟優先發展地區各變更部分開發完成及實際建築使用達百分之六十以上時，始得依將來訂定之分期分區發展計畫順序，次第擬定細部計畫；如為配合重大建設而有變更為優先發展區之必要時，應擬具該地區之事業及財務計畫，並依法定程序辦理；上開各部分於將來應配合居住密度與容納人口，訂定土地使用分區管制要點，以市地重劃方式實施整體開發，否則不得發照建築。』，本案變更主要計畫書第五頁所敘變更內容原附帶條件之緣起，請查明修正，以利執行查考。

（三）本案住宅區建蔽率六○％、容積率二○○％，細部計畫住宅區面積約三．六九九三公頃，以每人平均五十平方公尺之居住樓地板面積計算，約可容納一四八○人，有關本案擬安置受災戶人口、戶數及住宅區是否全供受災戶使用，應請納入計畫書敘明。此外，應依都市計畫法第二十二條規定，增列居住密度及容納人口。

（四）都市計畫審核摘要表內人民團體對本案之反映意見欄，請補列。

（五）『台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點』已配合台灣省政府功能業務與組織調整，由該府通函自八十八年七月一日起停止適用，且本部修正發布之建築技術規則建築設計施工篇第五十九條之二規定，業已改由縣（市）政府訂定，故本案土地使用管制規定（三）、２、（３）應配合修正。

（六）土地所有權人同意本案變更之相關文件，應納入計畫書規定。

七、本案開發計畫書請台中市政府評估納入計畫書規定之必要性，如有必要者，請配合前開決議事項，做必要之修正，並列為都市計畫書之附件，以利執行。」。

八、復經台中市政府九十年三月二十九日九十府工都字第四二九四三號函及九十年六月五日九十府工都字第七七五四四號函為擬縮減變更範圍與修正簽訂協議書事項，提請再召集內政部、台中市都市計畫委員會聯席會議，以及台中市政府九十年七月十一日九十府工都字第九五八四一號函（傳真本）送九十年度該市都市計畫委員會委員名冊到部，爰再提會討論。

決    議：本案除左列各點外，其餘依併同台中市政府九十年六月五日九十府工都字第七七五四四號函送之計畫書、圖修正內容，並退請該府依照修正計畫書、圖後，報由內政部逕予核定，免再提會討論。

一、八十九年九月五日內政部、台中市都市計畫委員會聯席第二次會議決議文五後段「．．．．，並請土地所有權人與台中市政府簽訂協議書，納入計畫書規定，以利執行。」部分，基於計畫時程考量及實際執行需要，請修正為「．．．．，並請土地所有權人於本都市計畫案核定前，委由台中市松茂社區重建推動委員會先行與台中市政府簽訂協議書，並於核發建造執照前，由土地所有權人與台中市政府簽訂協議書，具結保證依核定之都市計畫書實施，納入計畫書規定，以利執行。」，並配合修正計畫書所附協議書內容。

二、按本案開發方式類似自辦重劃整體開發，依台中市政府九十年六月五日九十府工都字第七七五四四號函說明該地區（舊社里地區）主要計畫之公共設施比例為三六．五二％，扣除公有土地後公共設施為二七．九三％，惟尚未包括該地區細部計畫公共設施負擔，本案擬無償捐贈之公共設施用地比例為三四．三四％（土地所有權人同意提供四○％土地作為公共設施及工程負擔費用），是否符合前次聯席會議決議「提供共同負擔之公共設施用地比例，應不低於全區平均共同負擔之公共設施用地比例」之規定乙節，基於台中市政府列席代表說明本案係配合九二一震災需要、該地區所屬之舊社里地區細部計畫尚未完成都市計畫法定程序尚難確定其公共設施比例，以及土地所有權人同意無償捐贈四○％土地予台中市政府等由，同意依該府前函意見辦理。

三、有關台中市政府九十年三月二十九日九十府工都字第四二九四三號函說明三、四提及擬縮減計畫範圍之理由及協調結論，應納入計畫書敘明，以利查考。

四、協議書第二條第三項「乙方於開闢前項公共設施用地時，得依『都市計畫公共設施用地多目標使用方案』有關規定優先承租辦理」乙節，查計畫書並未規定公共設施用地得依上開方案辦理，如有需要，應另案依都市計畫法定程序辦理。

五、有關計畫書內容除應依前揭事項辦理外，並請台中市政府依左列各點調整修正。

（一）主要計畫書部分：

- 都市計畫審核摘要表計畫案名，請於最後加「案」一字。

- 經查都市計畫審核摘要表引用變更法令依據四已修正為「台中市政府八十九年六月十九日八九府工發字第七七二二四號文公告重建計畫書」，有關變更理由及變更內容綜理表請配合調整敘明。

- 事業及財務計畫係屬細部計畫內容，建議予以刪除，並依都市計畫法第十五條規定，增列實施進度及經費。

- 有關內政部、台中市都市計畫委員會聯席第二次會議紀錄修正對照表內修正內容錯誤部分，請配合修正。

- 本案土地清冊及土地所有權人同意書不一致或錯誤部分，以及與國有土地管理機關之協調情形，請配合調整敘明。

（二）細部計畫書部分：

- 都市計畫審核摘要表計畫案名，請於最後加「案」一字。

- 經查都市計畫審核摘要表引用變更法令依據四已修正為「台中市政府八十九年六月十九日八九府工發字第七七二二四號文公告重建計畫書」，有關計畫緣起請配合調整敘明。

- 台中市政府九十年六月五日九十府工都字第七七五四四號函略以：「有關『本案變更後所興建之住宅單元及非住宅單元中，應有百分之七十以上之申購對象為九二一震災受災戶』乙節，據松茂社區重建推動委員會說明，於八十九年十二月十二日止即已受理申購登記計四○八戶，已逾計畫戶數三五六戶之百分之七十的門檻，．．．」，及住宅區是否全供受災戶使用，請納入計畫書敘明，以符合八十九年九月五日內政部、台中市都市計畫委員會聯席第二次會議決議事項。

- 有關八十九年九月五日內政部、台中市都市計畫委員會聯席第二次會議決議文五「按本案開發方式類似自辦重劃整體開發，擬無償捐贈之公共設施用地應包括前項各類公共設施用地，並應符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃實施辦法第二十條第三項規定，即提供共同負擔之公共設施用地比例，應不低於全區平均共同負擔之公共設施用地比例。」之辦理情形，請納入計畫書敘明。

- 計畫書第三十二頁，土地使用管制計畫引用都市計畫法台灣省施行細則條次錯誤部分，請查明修正。

- 計畫書第三十六頁，查本案係屬擬定細部計畫性質，有關變更內容綜理表應予刪除。

- 有關內政部、台中市都市計畫委員會聯席第二次會議紀錄修正對照表內修正內容錯誤部分，請配合修正。

- 本案土地清冊及土地所有權人同意書不一致或錯誤部分，以及與國有土地管理機關之協調情形，請配合調整敘明。

- 細部計畫圖計畫案名錯誤部分，請配合修正。

柒、散會。