| - 施政計畫實施狀況及績效 一、已完成施政計畫重點概述： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施政重點 | 重要施政 計畫項目 | 實 施 內 容 | 備 註 |
| 一、推動生態與永續的公共建設 | 一、縮短建築師證書核發時效 | 為提昇建築管理業務革新，強化便民服務，積極改善作業流程，縮短建築師證書核發時效，本（95）年度建築師證書平均核發天數約11.88天，較去年縮短1.12天，有助於產業的經營發展及增進人民對政府的施政滿意。 |  |
|  | 二、提升營建施政滿意度 | 本指標項目實際執行機關為內政部統計處，本署配合之業務窗口為會計室統計課，95年第1次民眾對本署施政滿意度調查，調查項目共計7項：輔助人民貸款購建住宅、辦理青年購屋低利貸款、經營管理國家公園、推動下水道建設、推動市區景觀綠化美化建設、推動市區道路人行道建設，推動創造臺灣城鄉風貌示範計畫，均為本署重大施政項目，調查結果本署滿意度達70.0％（71.5分），較去年68.6％（71.1分）提昇。 |  |
|  | 三、完成國土復育地區劃設 | 將國土保育範圍分為高、中、低海拔山區、海岸地區、河川區域、嚴重地層下陷地區與離島地區，並完成劃設作業。 |  |
|  | 四、污水處理率 | 95年度污水處理率為33.69﹪（原核定年度目標值為26.5﹪，本部提高為32.7﹪），以達成年度列管目標。 |  |
|  | 五、污水下水道促參建設 | 本年度共審查通過9處促參系統先期計畫書，其中4處已奉行政院核定（民間投入157.8億元），俟立法院通過預算後即可正式公告招商。另本部已依立法院及行政院所囑，建立36處促參系統計畫檢討指標，完成系統推動優先順序評估檢討作業，並經行政院核定將優先推動14處系統促參計畫（民間投入921.9億元），估計可完成約18.08%的用戶接管普及率。 |  |
|  | 六、補助社區營造計畫動員社區數 | 已補助社區營造計畫動員社區數190處，較本年度原定目標值160處超出30處。 |  |
|  | 七、營建土方交換率 | - 為推動營建剩餘土石方撮合交換以達資源有效再利用之目的， 95年度於全國各地召開12場講習及觀摩會，超過800人次參加。 - 為加強營建剩餘土石方流向管理，綜合重點評核項目於94年11月至95年4月間至各地方政府督導營建剩餘土石方管理成果。 - 輔導台南市等3地方政府訂（修）定自治條例，目前已有16處訂定營建剩餘土石方管理自治條例。 - 補助桃園縣等4縣市政府規劃建置營建剩餘土石方管理體系，並強化資訊服務中心功能 - 營建土方處理協調專案小組於95年度完成協調高速公路南部拓寬等3件重大公共工程土方交換。 - 95年度總營建土方量約為3,700萬立方公尺，營建土方交換量約為375萬立方公尺，另加上水利事業疏濬工程直接提供需土工程80萬立方公尺（經濟部水利署資料，不含標售），營建土方交換率為12%，已達成年度列管目標。 |  |
| 二、提供科技與網路的便民服務 | 建築管理資訊系統建置及輔導上線比率 | 1.「全國建築管理資訊系統」建置計畫，自92至95年度計有21個（臺北市、高雄市、基隆市、臺北縣、桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、臺中縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、臺南市、臺南縣、高雄縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣政府）機關建置使用或進行資訊交換。 2.95年度達成值為84％，已超過目標值76％。 3.績效衡量標準計算方式： 建置及輔導上線市縣(市)數/全國市縣(市)數×100％ |  |