內政部國土管理署建立永續營運管理體系計畫

廠站設備延壽及節能改善推動計畫經費申請作業程序

一、計畫依據

依據行政院107年2月22日院臺建字第1070004332號函核定之「建立永續營運管理體系計畫」辦理。

二、計畫期程

廠站設備延壽及節能改善推動計畫預定自108年起執行，至109年底止。

三、計畫補助原則

(一) 補助對象：

(1) 優先補助對象：

現行污水處理廠 (或水資源回收中心) 計71座，考量補助預算有限，依廠站設備延壽及節能改善推動計畫補助清單篩選原則，將現行污水處理廠進一步依據運轉年限、縣市財政 (以106年度中央對直轄市及縣（市）最高補助比例為評估指標)及污水處理進流率等因子(表1) ，並依廠站設備延壽及節能改善推動計畫補助清單篩選原則，篩選優先補助對象計32座(表2)。

(2) 非優先補助對象：

除32座優先補助對象，其餘39座污水處理廠排除主管機關非屬本署、依促參法辦理、無接受中央補助及非本署補助設置者，列為非優先補助對象(表3，共23座)，俟優先補助對象提送申請計畫書核定後，補助經費結餘款作為非優先補助對象依評比原則排序申請補助之用。

(二) 補助經費：

(1) 單廠補助費用上限：

「污水下水道第五期建設計畫」項下「建立污水下水道永續營運管理體系計畫」之設備優化與效能提升預算計新臺幣9.61億元，依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法污水下水道工程計畫最高補助比率上限補助中央款，因預算有限，訂定單廠補助費用上限如下：

1.初級處理2座大型廠：每座6,000萬元，計1.2億元。

2.大型廠、中型廠和小型廠：每座均為2,800萬元，以30座估計，計8.4億元。

不足部分由縣市政府自行編列預算支應。

(2) 預計補助對象數量超過1廠之縣市政府，得合併使用其經費，但以不超過預計優先補助對象累計費用上限為限，各縣市得視需求將費用勻支於非優先補助對象，且應於計畫申請書內載明補助對象及各污水處理廠預定申請補助設備項目及費用。

(三) 期限：請各縣市政府於107年12月31日前以縣市為單位提送申請計畫書，本署得視協商情形延長期限。

四、申請計畫書格式

具參與意願之縣市，依據本署申請計畫書格式、內容大綱與撰寫指引，撰寫計畫書，計畫書格式、內容大綱與撰寫指引說明如下：

(一) 申請計畫書格式：以中文（橫式）、14號字體書寫，內容以不超過50頁（A4雙面列印，含相關圖表，附件不在此限）為原則。

(二) 申請計畫書內容大綱：至少應包括如下項目：

(1)計畫目標與願景

(2)所轄污水處理廠運轉現況

(3)預定申請補助設備項目及規劃(維修、汰換或更新等)

符合下列條件之計畫，得優先核列經費：

- 智慧電表

- 鼓風機

- 散氣盤

- 進流抽水泵、迴流污泥泵；初沉污泥泵 (限初級處理廠)

- 馬力數較高設備 (大型廠30馬力以上、中型廠 20馬力以上、小型廠 10 馬力以上)

- 其他具延壽及節能效益設備或改善措施 (定頻調整為變頻操作、強化自動化控制程序、電力系統功因參數提升、機械設備主件性能提升等)

- 污水處理廠設備亟需汰換或更新者。

(4)期程規劃

(5)計畫經費／財務規劃／地方配合款（跨縣市代處理者，中央全額補助；其餘依地方補助款比例原則辦理）

(6)綜合效益評估，包括節能減碳等。

(三) 申請計畫書內容概要及撰寫指引詳表4所示。

五、審核

(一) 本署依據各縣市所提計畫書內容，辦理審核作業；本署得邀請專家辦理召開審查會議，各縣市政府應配合出席審查會。

(二) 申請計畫書經本署核定後，各縣市政府應依本署補助直轄市及縣（市）政府辦理污水下水道建設計畫作業要點檢送相關招標文件及設計圖說送本署審查。

(三) 本署補助經費比率逾百分之五十且工程經費達新臺幣一億元以上者，應依政府公共工程計畫與經費審議作業要點於基本設計階段時提送本署辦理基本設計階段審議。

(四) 考量經費運用及全臺相關廠商動員能量有限，本計畫實施擬分為三階段辦理，各廠站順序及分配原則詳表5。

(五) 考量經費執行期程，本計畫補助對象若未於本署規定之期限內提送基本設計審查，則順延至下一階段辦理，該階段補助對象名額由本署選取下一階段之補助對象遞補。

六、設備延壽及節能改善工程

本署將審核結果函知通過審核之縣市政府，本署依實際工程進度辦理補助費用撥付，各縣市政府據以辦理設備延壽及節能改善工程之設置。

七、提送結案報告

各縣市政府於設備延壽及節能改善工程完工且正常運轉後，提出結案報告予本署，內容應包含節能減碳效益、設置與操作成本分析，以及對設備運轉效能影響評估等資訊。

表1 廠站設備延壽及節能改善推動計畫補助對象分數評比原則

| 分數評比原則 | 運轉年限 (Y) | 縣市財政 (F) | 污水處理進流率 (T) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5分 | Y≧20年 | 98% | T≧90% |
| 4分 | 15年≦Y＜20年 | 94% | 70%≦T＜90% |
| 3分 | 10年≦Y＜15年 | 92% | 50%≦T＜70% |
| 2分 | 5年≦Y＜10年 | 88% | 30%≦T＜50% |
| 1分 | Y＜5年 | 0% | T＜30% |
| 權重 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |

註：縣市財政係以「106年度中央對直轄市及縣（市）最高補助比例」作為評估指標。

表2 廠站設備延壽及節能改善推動計畫優先補助對象

| 縣市名 | 簡稱 | 設計平均日 處理水量 (CMD) | 類型 | 運轉 年限 | 分數 | 小計 | 縣市 財政 | 分數 | 小計 | 污水 處理 進流率 | 分數 | 小計 | 總分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金門縣 | 太湖 | 2,583 | 小型 | 26 | 5 | 2 | 92% | 3 | 0.9 | 74% | 4 | 1.2 | 4.1 |
| 金門縣 | 東林 | 300 | 小型 | 16 | 4 | 1.6 | 92% | 3 | 0.9 | 132% | 5 | 1.5 | 4.0 |
| 花蓮縣 | 花蓮 | 50,000 | 大型 | 10 | 3 | 1.2 | 98% | 5 | 1.5 | 76% | 4 | 1.2 | 3.9 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭 | 30,000 | 大型 | 12 | 3 | 1.2 | 94% | 4 | 1.2 | 96% | 5 | 1.5 | 3.9 |
| 南投縣 | 溪頭 | 2,400 | 小型 | 20 | 5 | 2 | 94% | 4 | 1.2 | 41% | 2 | 0.6 | 3.8 |
| 桃園市 | 龜山 | 35,000 | 大型 | 28 | 5 | 2 | 88% | 2 | 0.6 | 74% | 4 | 1.2 | 3.8 |
| 新北市 | 八里 | 1,320,000 | 超大型 | 22 | 5 | 2 | 88% | 2 | 0.6 | 77% | 4 | 1.2 | 3.8 |
| 屏東縣 | 六塊厝 | 50,000 | 大型 | 12 | 3 | 1.2 | 98% | 5 | 1.5 | 56% | 3 | 0.9 | 3.6 |
| 新竹縣 | 竹北 | 20,000 | 中型 | 10 | 3 | 1.2 | 92% | 3 | 0.9 | 81% | 4 | 1.2 | 3.3 |
| 新竹市 | 客雅 | 30,000 | 大型 | 10 | 3 | 1.2 | 92% | 3 | 0.9 | 73% | 4 | 1.2 | 3.3 |
| 臺南市 | 虎尾寮 | 12,000 | 中型 | 12 | 3 | 1.2 | 92% | 3 | 0.9 | 88% | 4 | 1.2 | 3.3 |
| 屏東縣 | 恆春 | 4,600 | 小型 | 6 | 2 | 0.8 | 98% | 5 | 1.5 | 54% | 3 | 0.9 | 3.2 |
| 苗栗縣 | 苗栗 | 9,000 | 中型 | 7 | 2 | 0.8 | 98% | 5 | 1.5 | 57% | 3 | 0.9 | 3.2 |
| 基隆市 | 六堵 | 22,000 | 中型 | 15 | 4 | 1.6 | 92% | 3 | 0.9 | 40% | 2 | 0.6 | 3.1 |
| 高雄市 | 中區 | 900,000 | 超大型 | 32 | 5 | 2 | 92% | 3 | 0.9 | 79% | 4 | 1.2 | 3.1 |
| 臺中市 | 福田 | 152,000 | 大型 | 17 | 4 | 1.6 | 88% | 2 | 0.6 | 67% | 3 | 0.9 | 3.1 |
| 新北市 | 林口 | 23,000 | 中型 | 12 | 3 | 1.2 | 88% | 2 | 0.6 | 77% | 4 | 1.2 | 3.0 |
| 嘉義縣 | 擴大縣治 | 21,600 | 中型 | 11 | 3 | 1.2 | 98% | 5 | 1.5 | 17% | 1 | 0.3 | 3.0 |
| 連江縣 | 介壽 | 450 | 小型 | 11 | 3 | 1.2 | 98% | 5 | 1.5 | 17% | 1 | 0.3 | 3.0 |
| 雲林縣 | 斗六 | 20,000 | 中型 | 10 | 3 | 1.2 | 94% | 4 | 1.2 | 33% | 2 | 0.6 | 3.0 |
| 嘉義縣 | 朴子 | 4,200 | 小型 | 6 | 2 | 0.8 | 98% | 5 | 1.5 | 41% | 2 | 0.6 | 2.9 |
| 金門縣 | 榮湖 | 3,000 | 小型 | 19 | 4 | 1.6 | 92% | 3 | 0.9 | 20% | 1 | 0.3 | 2.8 |
| 嘉義縣 | 民雄 | 4,200 | 小型 | 4 | 1 | 0.4 | 98% | 5 | 1.5 | 57% | 3 | 0.9 | 2.8 |
| 臺南市 | 柳營 | 6,000 | 中型 | 13 | 3 | 1.2 | 92% | 3 | 0.9 | 37% | 2 | 0.6 | 2.7 |
| 高雄市 | 大樹 | 12,000 | 中型 | 13 | 3 | 1.2 | 92% | 3 | 0.9 | 33% | 2 | 0.6 | 2.7 |
| 彰化縣 | 二林 | 6,200 | 中型 | 9 | 2 | 0.8 | 94% | 4 | 1.2 | 41% | 2 | 0.6 | 2.6 |
| 桃園市 | 大溪 | 3,750 | 小型 | 7 | 2 | 0.8 | 88% | 2 | 0.6 | 75% | 4 | 1.2 | 2.6 |
| 臺東縣 | 知本 | 5,400 | 中型 | 5 | 2 | 0.8 | 98% | 5 | 1.5 | 15% | 1 | 0.3 | 2.6 |
| 高雄市 | 旗美 | 4,000 | 小型 | 4 | 1 | 0.4 | 92% | 3 | 0.9 | 71% | 4 | 1.2 | 2.5 |
| 臺南市 | 官田 | 2,500 | 小型 | 8 | 2 | 0.8 | 92% | 3 | 0.9 | 35% | 2 | 0.6 | 2.3 |
| 新竹縣 | 竹東 | 10,500 | 中型 | 9 | 2 | 0.8 | 92% | 3 | 0.9 | 45% | 2 | 0.6 | 2.3 |
| 基隆市 | 和平島 | 63,500 | 大型 | 9 | 2 | 0.8 | 92% | 3 | 0.9 | 15% | 1 | 0.3 | 2.0 |

註：未有潛在補助對象之縣市(除臺北市)優先補助以1廠為限。

表3 非優先補助23座污水處理廠

| 縣市名 | 簡稱 | 設計平均日處理水量 (CMD) | 類型 | 完工 日期 | 運轉 日期 | 運轉 年限 | 排除原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連江縣 | 大坪 | 90 | 小型 | 92/11/11 | 97/05/01 | 15 | (一) 排除實際處理水量小於250 CMD者 |
| 連江縣 | 津沙 | 25 | 小型 | 92/06/10 | 97/05/01 | 15 |  |
| 金門縣 | 擎天 | 500 | 小型 | 89/04/15 | 83/04/15 | 18 |  |
| 臺中市 | 梨山 | 610 | 小型 | 97/01/01 | 97/06/01 | 10 |  |
| 臺中市 | 環山 | 400 | 小型 | 95/05/01 | 95/07/20 | 12 |  |
| 苗栗縣 | 明德水庫特定區 | 600 | 小型 | 102/05/17 | 103/01/25 | 5 |  |
| 桃園市 | 復興鄉 | 475 | 小型 | 98/05/11 | 98/09/16 | 9 |  |
| 連江縣 | 馬港 | 250 | 小型 | 97/01/22 | 97/05/01 | 10 |  |
| 連江縣 | 清水 | 100 | 小型 | 97/03/08 | 97/05/01 | 10 |  |
| 連江縣 | 后沃 | 50 | 小型 | 97/08/22 | 97/05/01 | 10 |  |
| 苗栗縣 | 明德水庫特定區南岸 | 25 | 小型 | 103/04/22 | 103/04/23 | 4 |  |
| 連江縣 | 福沃 | 150 | 小型 | 97/01/22 | 97/05/01 | 10 |  |
| 連江縣 | 田沃 | 50 | 小型 | 97/03/13 | 97/05/01 | 10 |  |
| 臺南市 | 仁德 | 15,500 | 中型 | 104/12/26 | 105/08/01 | 3 | (二) 排除試運轉期間者 |
| 臺中市 | 文山 | 14,500 | 中型 | 105/12/17 | 106/06/27 | 1 |  |
| 臺中市 | 水湳 | 18,000 | 中型 | 105/12/01 | 106/02/14 | 1 |  |
| 臺南市 | 安平 | 132,000 | 大型 | 88/07/01 | 88/07/01 | 20 | (三) 排除近5年有功能改善涉及污水處理設備或程序或含其之擴建工程，工程經核定者 |
| 高雄市 | 鳯山 | 109,600 | 大型 | 95/05/18 | 96/04/27 | 16 |  |
| 臺中市 | 臺中港特定區 | 10,000 | 中型 | 87/05/25 | 87/05/25 | 21 |  |
| 金門縣 | 金城 | 4,275 | 小型 | 90/09/28 | 91/12/20 | 16 |  |
| 臺中市 | 石岡壩 | 22,000 | 中型 | 100/07/07 | 103/07/07 | 5 | (四) 評比原則總分未達2.0者 |
| 桃園市 | 石門 | 10,400 | 中型 | 101/12/21 | 102/06/19 | 6 |  |
| 臺中市 | 廍子 | 6,250 | 中型 | 103/07/12 | 104/11/03 | 4 |  |

表3-1 排除補助16座污水處理廠

| 縣市名 | 簡稱 | 設計平均日處理水量 (CMD) | 類型 | 完工 日期 | 運轉 日期 | 運轉 年限 | 排除原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南投縣 | 中興新村中正 | 3,500 | 小型 | -- | -- | 48 | (一) 主管機關為中科管理局 |
| 南投縣 | 中興新村內轆 | 3,000 | 小型 | 49/05/19 | 49/10/01 | 48 | (一) 主管機關為中科管理局 |
| 新北市 | 烏來 | 1,300 | 小型 | 85/04/30 | 85/04/30 | 22 | (一) 主管機關為水源特定區 |
| 新北市 | 坪林 | 3,300 | 小型 | 87/08/29 | 88/09/20 | 20 | (一) 主管機關為水源特定區 |
| 新北市 | 直潭 | 3,300 | 小型 | 85/04/30 | 085/04/30 | 22 | (一) 主管機關為水源特定區 |
| 屏東縣 | 墾丁 | 2,000 | 小型 | 88/02/19 | 79/12/01 | 19 | (一) 主管機關為國家公園管理處 |
| 屏東縣 | 南灣 | -- | -- | -- | -- | -- | (一) 主管機關為國家公園管理處 |
| 新北市 | 淡水 | 28,000 | 中型 | 96/10/31 | 96/10/01 | 11 | (二) 屬BOT案件 |
| 苗栗縣 | 竹南頭份 | 15,500 | 中型 | 101/08/23 | 102/06/11 | 6 |  |
| 宜蘭縣 | 羅東 | 30,000 | 大型 | 98/06/26 | 98/06/26 | 9 |  |
| 高雄市 | 楠梓 | 75,000 | 大型 | 98/06/26 | 98/12/31 | 9 |  |
| 臺南市 | 安南 | 13,500 | 中型 | 105/07/01 | 106/01/26 | 2 |  |
| 桃園市 | 桃園北區 | 50,000 | 大型 | 104/10/29 | 104/11/09 | 3 |  |
| 臺北市 | 內湖 | 150,000 | 大型 | 92/05/01 | 92/10/01 | 15 | (三) 無接受中央補助 |
| 臺北市 | 迪化 | 500,000 | 大型 | 95/11/18 | 93/01/01 | 12 |  |
| 桃園市 | 三民 | 160 | 小型 | 92/12/01 | 93/01/09 | 15 | (四) 屬環保署補助設置 |

表3-2 非優先補助4座污水處理廠 (三)

(排除近5年有功能改善涉及污水處理設備或程序或含其之擴建工程，

工程經核定者)

| 縣市名 | 簡稱 | 設計平均日處理水量 (CMD) | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺南市 | 安平 | 132,000 | 大型 | 公務預算-台南市安平水資源回收中心整廠設備功能提昇工程 (103/104/105/107) 前瞻-台南市安平水資源回收中心老舊設備汰舊及功能更新 |
| 高雄市 | 鳯山溪 | 109,600 | 大型 | 公務預算-鳳山溪污水處理廠現階段功能改善及提升後續工程 (101/103/104/105) |
| 臺中市 | 臺中港特定區 | 10,000 | 中型 | 公務預算-臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程 (101/102/103) |
| 金門縣 | 金城 | 4,275 | 小型 | 擴建工程-金城污水處理廠二期擴建後續工程 |

表3-3 非優先補助3座污水處理廠 (四)

(評比原則總分未達2.0者)

| 縣市名 | 簡稱 | 設計平均日 處理水量 (CMD) | 類型 | 運轉 年限 | 分數 | 小計 | 縣市 財政 | 分數 | 小計 | 污水 處理 進流率 | 分數 | 小計 | 總分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺中市 | 石岡壩 | 22,000 | 中型 | 5 | 2 | 0.8 | 88% | 2 | 0.6 | 26% | 1 | 0.3 | 1.7 |
| 桃園市 | 石門 | 10,400 | 中型 | 6 | 2 | 0.8 | 88% | 2 | 0.6 | 22% | 1 | 0.3 | 1.7 |
| 臺中市 | 廍子 | 6,250 | 中型 | 4 | 1 | 0.4 | 88% | 2 | 0.6 | 27% | 1 | 0.3 | 1.3 |

表4  申請計畫書內容概要及撰寫指引

| 章節架構 | 內容概要說明及撰寫指引 |
| --- | --- |
| 壹、計畫目標與願景 | - 說明計畫目的為擇定轄區內污水處理廠之設備延壽及節能改善推動，以及預期可達之節能減碳目標。 |
| 貳、所轄污水處理廠運轉現況 | - 計畫廠址位置、面積及資料 - 污水處理廠操作情形 - 處理流程及設施運轉狀況 - 主要設備使用年限及參數 - 污水處理廠營運水電量 - 營運操作費用支出狀況（含電費、設備材料費、維護費等） |
| 参、預定申請補助設備項目及規劃 | - 推動方法，包含污水處理廠遴選過程、預定維修、汰換或更新設備等 - 設備規模、處理流程、設施規劃 - 承諾自籌後續營運事宜 - 風險控管機制（如設備維修之因應措施等） |
| 肆、期程規劃 | - 整體發包期程（含專案管理、細部設計、施工、驗收、試運轉等） |
| 伍、計畫經費與財務規劃 | - 計畫經費需求及規劃 |
| 陸、綜合效益 | - 年度收支概況 - 環境效益（含節能減碳） |

表5  廠站設備延壽及節能改善推動計畫各廠站順序規劃表

| 階段 | 廠站數 | 廠站別 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 10 | 宜蘭、龜山、八里、客雅、斗六、太湖、虎尾寮、民雄、東林、榮湖 |
| 第二階段 | 11 | 花蓮、介壽、和平島、竹北、苗栗、溪頭、大樹、柳營、恆春、旗美、官田 |
| 第三階段 | 11 | 六堵、林口、大溪、竹東、二林、福田、朴子、擴大縣治、知本、六塊厝、中區 |