壹、收支、營建工程價值按「全部完工法」及「完工比例法」之填列方式

一、第一工程案採「全部完工法」

(一)計算方式

1.05問項在建工程價值：工程投入成本

2.03問項營建工程價值：比照「完工比例法」，按當年實際施工比例，計算其工程收入

(二)案例

1.工期：107/10~108/06(共9個月，107年共3個月占1/3，108年共6個月占2/3)

2.承包金額：90萬(107年未完工不認列收入，108年完工認列收入90萬)

3.成本：60萬(107年20萬，108年40萬)

|  |  | 107年（未完工） | 108年（完工） |
| --- | --- | --- | --- |
| 05問項 | (501)(＋)年初在建工程價值 | 0 | 20萬 |
|  | (502)營建材料耗用價值 | 20萬 | 40萬 |
|  | (510)(－)年底在建工程價值 | 20萬 | 0 |
|  | (513)營業支出小計 | 0 | 60萬 |
| 06問項 | (601)承包工程收入 | 0 | 90萬 |
|  | (604)營業收入小計 | 0 | 90萬 |
| 利潤(604-513) |  | 0 | 30萬 |
| 03問項營建工程價值 |  | 90萬*(1/3)=30萬 | 90萬*(2/3)=60萬 |

二、第二工程案採「完工比例法」

(一)計算方式

1.05問項在建工程價值：投入成本及已實現毛利

2.03問項營建工程價值：按當年施工部分應認列之工程收入

(二)案例

1.工期：107/08~108/10(共15個月，107年共5個月占1/3，108年共10個月占2/3)

2.承包金額：210萬(107年70萬，108年完工認列收入140萬)

3.成本：150萬(107年50萬，108年100萬)

|  |  | 107年（未完工） | 108年（完工） |
| --- | --- | --- | --- |
| 05問項 | (501)(＋)年初在建工程價值 | 0 | 70萬 |
|  | (502)營建材料耗用價值 | 50萬 | 100萬 |
|  | (510)(－)年底在建工程價值 | 70萬 | 0 |
|  | (511)(＋)「完工比例法」之 年底在建工程金額 | 70萬 | 0 |
|  | (512)(－)「完工比例法」之 年初在建工程金額 | 0 | 70萬 |
|  | (513)營業支出小計 | 50萬 | 100萬 |
| 06問項 | (601)承包工程收入 | 70萬 | 140萬 |
|  | (604)營業收入小計 | 70萬 | 140萬 |
| 利潤(604-513) |  | 20萬 | 40萬 |
| 03問項營建工程價值 |  | 210萬*(1/3)=70萬 | 210萬*(2/3)=140萬 |

三、本訪問表的填寫：第一工程案+第二工程案

|  |  | 107年（未完工） | 108年（完工） |
| --- | --- | --- | --- |
| 05問項 | (501)(＋)年初在建工程價值 | 0 | 20萬+70萬=90萬 |
|  | (502)營建材料耗用價值 | 20萬+50萬=70萬 | 40萬+100萬=140萬 |
|  | (510)(－)年底在建工程價值 | 20萬+70萬=90萬 | 0 |
|  | (511)(＋)「完工比例法」之 年底在建工程金額 | 70萬 | 0 |
|  | (512)(－) 「完工比例法」之 年初在建工程金額 | 0 | 70萬 |
|  | (513)營業支出小計 | 50萬 | 160萬 |
| 06問項 | (601)承包工程收入 | 70萬 | 90萬+140萬=230萬 |
|  | (604)營業收入小計 | 70萬 | 230萬 |
| 利潤(604-513) |  | 20萬 | 70萬 |
| 03問項營建工程價值 |  | 30萬+70萬=100萬 | 60萬+140萬=200萬 |