| 營 建 署 及 所 屬 總 說 明 中華民國96年度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 施政計畫實施狀況及績效 二、施政計畫分項說明─本年度部份 |  |  |  |  |  |  |
| 工作計畫 名稱 | 重 要 施 政 計 畫 項 目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 |  |  |  |
|  |  |  | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |  |  |
| 十、營建業務 (一)公園規劃業務 | 督導國家公園建設計畫之推動與宣導 | 一、持續嚴守國家公園設立本質，以重要物種保育、棲地保護及文化保存傳承為主要工作重點，並確保園區生物多樣性。 | 行政院95年12月19日院臺治字第0950057265號函審議通過「東沙環礁國家公園計畫書、圖」，內政部96年1月5日台內營字第0950808064號公告自96年1月17日起正式生效，並於同年10月4日成立國內首座海洋國家公園管理處，為台灣實施保育海洋之政策邁向另一個里程碑。 |  |  |  |
|  |  | 二、推動國家公園生態旅遊並配合國內旅遊發展方案及國際生態旅遊年活動，以發揮國家公園教育及遊憩之功能。 | 本案係依據行政院國家永續發展委員會（國土與交通組）永續發展行動計畫之四、推動生態旅遊有關「遴選生態旅遊地點及成立生態旅遊輔導團」辦理： 1.96年度之生態旅遊諮詢服務團優先諮詢對象，包括和平島、龜山島、福山植物園、蓬萊溪自然生態園區、新竹縣尖石鄉玉峰村、利嘉林道、知本國家森林遊樂區、藤枝國家森林遊樂區、金門國家公園生態旅遊地等共計9處。從專業角度依據現況與對談內容，提供符合生態旅遊理念且務實之實質建議，避免淪為大眾旅遊。此外亦辦理生態旅遊教育訓練，透過專家學者經驗交流平台，深化生態旅遊觀念。 2.97年度將請各機關及地方政府提報推薦符合遴選原則之生態旅遊地參加遴選，將安排生態旅遊地遴選及督導小組實地查訪，決選績優地點。 |  |  |  |
|  |  | 三、辦理園區登山步道之分項、分級，與附屬設施安全總體檢查、復原與整建。 | 三個高山型國家公園（玉山、太魯閣及雪霸）業依步道開發程度、設施項目、活動需求及管制程度對園區範圍內之登山步道分成三至四級，並派員定期巡查指示標誌、步道，另外亦以保育志工協勤及推動民間企業、社會團體認養方式，以補人力之不足。各管理處每年並編列一定工程經費，作為步道整修或天然災害復建所需。 |  |  |  |
|  |  | 四、辦理與國家公園有約系列活動、印製各項解說出版品、進行環境教育活動與辦理解說、保育志工甄選、輔導原住民發展文化。 | 出版「台灣國家公園雙語季刊」、「國家公園學報」、國家公園簡冊及摺頁改版，「台灣國家公園」中文主題網站更新暨電子雙月刊及電子報內容維運專案及完成都會公園爵士音樂節活動；辦理「國家公園虛擬標本館先期規劃」、「國家公園中長程保育政策及成效評估機制之建立」等。 |  |  |  |
| (二)墾丁國家公園經營管理 | - 解說教育計畫 | - 配合生態旅遊之推廣，加強辦理生態及人文專業導覽人員訓練、與國家公園有約等生態旅遊活動，並協助各級政府及民間團體辦理各項宣導及研習活動。 - 出版各類解說媒體，辦理本國家公園蝴蝶圖鑑、出版生物多樣性（保護候鳥及珊瑚礁）宣傳品及印製生態旅遊導覽等。 | 總計辦理生態旅遊及人文體驗活動78梯次，參加人數 23,931人。辦理研習活動56 梯次，參加人數1,865 人。辦理社區解說員訓練 6 梯次，合計65 人參加。解說導覽服務全年54,361人次。 出版本國家公園生態旅遊導覽摺頁叢書等出版品如：「96年度與國家公園有約活動海報」、「95年年報」、「恆春半島春節旅遊摺頁」、「恆春半島旅遊摺頁」、「灰面鵟鷹的旅行繪本」、「灰面鵟鷹的旅行筆記書」、「候鳥之旅，墾丁之愛」英日語HD影片及DVD計8項。 |  |  |  |
|  | - 保育研究計畫 | - 辦理砂島及龍坑等生態保護區及特別景觀區之經營管理、天然資源維護與人員管制巡查工作。 - 辦理海域生態環境保育巡查、編印自然資源宣導資料、辦理相關學術研討訓練及專案委託相關生態保育領域之研究案等。 | 完成南仁山、砂島、龍坑等生態保護區及龍鑾潭自然中心、小灣海洋研究站、原生物種生態園區、後壁湖海洋資源保護區等據點經營管理及執行陸域生態環境保育巡查與違法取締工作，96度共執行陸域保育巡查工作2,900餘人次；查獲盜伐案2件、盜獵案8件。 1.規劃第二海洋資源保護區及執行海域生態環境保育巡查與違法取締工作，96年執行海域巡查共43航次、沒入魚網30件、總長度1,350公尺，執行7次淨海活動，清除海底垃圾5,055公斤，製作張貼龍坑禁釣海報。 2.辦理「珊瑚礁生物多樣性保育週」系列活動、邀集各相關單位召開陸蟹保育會議及擬定與執行「保護候鳥」工作計畫，辦理陸蟹保育講習2場、舉辦賞蟹活動3梯次、辦理「保護候鳥工作計畫」講習3梯次及辦理「候鳥解說人員」講習3梯次。 3.完成96年度墾丁國家公園海域長期生態研究計畫─人為活動對海域生態所造成之衝擊研究（七）及環境教育之應用（四）、基本生態資料之建立（四）與環境生態資料庫資訊系統之建立（三）等委託研究計畫。 |  |  |  |
|  | - 土地購置計畫 | 辦理園區內「生態保護區」、「特別景觀區」私有土地及公共建設用地之徵收價購。 | 業已依預定實施內容執行完畢，惟因預算刪減，原預定可於97年完成之大灣濱海私有土地購置計畫恐有延誤。 | 97年土地款以優先支用於大灣為原則，如仍無法完成，98年再續辦。 |  |  |
| (三)玉山國家公園經營管理 | - 經營管理計畫 | - 園區土地使用、管制、調查及規劃。 - 維護安全遊憩環境及意外事故救助。 - 維護園區生態資源、執行巡山護管工作。 - 規劃辦理園區生態旅遊活動、研究及出版宣導品。 - 維護及提供安全舒適解說宣導及展示空間。 - 辦理園區步道網規劃經營、高山醫療網規劃建置、園區步道及設施認養及原住民文化諮詢、文化傳承活動。 | 保護園區生態環境，提案辦理生態保護區專案變更，陳報行政院核定中。 研修「玉山國家公園保護利用管制原則」 查察濫墾案件，避免園區生態環境遭受破壞。 加強與原住民互動、增進原住民伙伴關係。 加強推動全面提升服務品質。 完成園區土地地籍釐整作業、推動建置地理資訊系統。 |  |  |  |
|  | - 解說教育計畫 | - 辦理解說志工協勤服務。 - 規劃出版各類解說宣導品，提升環境教育功能。 - 推動辦理各項展示、解說宣導品及解說牌示系統之多語化。 - 辦理生物多樣性研習及解說宣導活動。 - 推展原住民文化，舉辦文化宣導活動。 - 更新解說及展示視聽媒體。 | 1.辦理「解說志工聯誼會暨再訓」及「保育志工訓練考評」及新版「玉山國家公園管理處解說志工服務要點」。 2.完成玉山國家公園簡訊電子報專題系列報導230則。 3.製作出版「走在史蹟上」及「山的記憶」中英文及中英文精華版生態DVD影片。 4.出版「我們看山去」新版玉山國家公園簡介DVD影片。 5.完成「我用生命唱歌-布農族音樂故事有聲書」中文布農語版。 6.辦理完成第2年「玉山國家公園高山生態影片」等委託案。 7.辦理完成「雲端上的故事」塔塔加解說手冊出版。 8.辦理水里遊客中心視聽室維修整合工程。 9.辦理南橫園區及梅山遊憩區雙語牌幟更新工程。 10.辦理塔塔加遊客中心展示更新工程。 11.辦理解說媒體及視聽器材維護工作。 12.學校環境教育系列活動辦理完成。 13.辦理完成與國家公園有約系列活動。 14.辦理完成水里、梅山、塔塔加、南安遊客中心特展活動。 15.辦理完成生態系列講座。 16.推動辦理本處96年營造優質雙語環境業務。 17.辦理完成「台灣意象-玉山風華特展系列活動」。 |  |  |  |
|  | - 保育研究計畫 | - 委託辦理園區環境監測及資料庫建立。 - 維護自然棲地及人文史蹟資源，加強保育巡查及生物災難防救措施。 - 辦理委託學術單位或自行研究進行園區各項自然及人文史蹟調查研究。 - 辦理園區生物多樣性推動方案工作計畫。 | 辦理園區生態環境監測事宜： 1.生物因子方面，包括：「玉山國家公園塔塔加地區賞蝶資源監測與標放」；「靜山政策對玉山動植物生態影響之初步調查與未來規劃-以排雲山莊為例」；「玉山主峰步道生態長期監測計畫-自動相機監測樣點設置及第一次調查」等。 2.非生物因子方面：持續有關「園區96年度氣象與水質之監測資料蒐集」，已完成年度第2、3及4季氣象資料蒐集與分析及豐水期與枯水期兩期之水質檢驗。 3.資料庫更新：進行線上圖書館資料更新，針對95年度本處完成保育研究案10項完成登錄。並更新1025種動物名錄及2566種植物名錄資料庫。 辦理督導防制盜獵具體執行方案： 1.為加強園區內野生動物遭盜獵防制與棲地安全，本處制定94~96年3年防制盜獵行動方案，每年訂2次會議檢討方案執行成效。 2.年度召開2次會議，該方案3年成果圓滿完成，將防制盜獵回歸各管理站轄區保育巡查業務。 3.本處年度辦理園區巡查約計600次（含4個管理站）資料顯示，園區生態與環境狀況生態狀況無異常。 辦理玉山遺傳多樣性、物種多樣性、生態多樣性之動、植物、生態調查、研究工作，年度計有七項計畫： 1.台灣黑熊族群生態及保育研究。 2.共域性食虫蝙蝠族群監測及覓食生態研究 3.東部園區中大型哺乳動物監測計畫(二) 4.南二段地區中大型哺乳動物調查暨台灣水鹿族群監測計畫。 5.微衛星DNA分析-台灣雲杉及玉山阿拉伯芥冰河孓遺物種之族群保育。 6.楠溪永久植物樣區-闊葉林下之蔓藤植物社會。 7.生態系結構功能評析－樂樂地區生物多樣性調查（二）。 推動「生物多樣性推動方案工作計畫(2002至2007) 」， 本年度完成四次工作會報，督導建立生物資源資料庫、外來物種移除、研究調查保育評估、解說教育、保育網頁、生態環境監測、志工與學會團體等強化合作關係。 |  |  |  |
|  | - 營建工程計畫 | - 推動辦理原住民社區環境品質提升計畫各項工程。 - 推動辦理高品質觀光遊憩及園區步道網計畫各項工程。 - 推動辦理國家公園保育環境解說教育計畫各項工程。 - 辦理現有建物設施及排水維護改善計畫。 - 辦理園區步道與原住民協同維護計畫。 | 1.完成訓練中心風雨球場整建工程。 2.完成96年度楠梓仙溪研究站整修工程。 3.完成96年度東埔一鄰聯外道路災修工程。 4.完成96年度東埔-觀高-玉山主峰步道設施維護工程。 5.完成96年度梅山遊客中心暨梅山口意象改善工程。 6.完成96年度日據越嶺道東段山風－土葛步道及設施安全改善工程。 7.完成96年度水里遊客中心視聽室內裝及空調整修工程。 8.完成96年度水里溪民族橋與民生橋夜間景觀照明工程。 9.完成排雲山莊電力系統整合工程。 10.完成96年度塔塔加遊憩區供水管線更新暨電力設備管線改善工程。 11.完成梅蘭村拉芙蘭部落環境改善工程。 12.完成梅山吊橋整修工程。 13.完成桃源鄉梅山村聚落所內裝工程。 14.96年度南橫園區解說牌示更新工程未完成。 | 因廠商作業不及，無法於本年度完工，與廠商召開協調會後決議，全案保留至97年度續行施作。 |  |  |
| (四)陽明山國家公園經營管理 | - 經營管理計畫 | - 建置更新巡護查報系統，執行巡山護管業務，進行占用案排除。 - 輔導園區社區環境改造，建立與民間、學術單位之長期夥伴關係。 - 配合國家公園計畫及分區檢討，辦理界樁測(補)設作業及地籍釐正作業。 - 配合國家公園法修訂與計畫檢討，辦理計畫與法令宣導。 | 1.已完成「陽明山國家公園土地使用強度調整之可行性研究」，作為修訂園區保護利用管制原則之參考。 2.為推動社區改造，已完成陽明山國家公園竹子湖社區自提計畫先期規劃。 3.執行園區巡山護管，查報區內違建、整地、招牌、砍樹等各類違規異常案件計241件，開列違反國家公園法處分書計166件。 |  |  |  |
|  | - 解說教育計畫 | - 製作國家公園解說叢書－火山地質篇、生態旅遊手冊中英文版，遊憩區摺頁、簡訊等解說出版品。辦理園區及周邊各級學校、社區居民及生物多樣性暨環境教育宣導。 - 資源保育宣導及環境教育推廣。 - 解說志工招訓服勤、在職訓練及推廣、志工獎勵及活動場租用。 - 各遊客服務站（含小油坑、龍鳳谷、擎天崗等站）及遊客中心解說展示設施及解說牌誌等保養維護。 | 1.辦理園區社區及各級學校環教宣導課程。 2.舉辦大型展覽活動，宣導國家公園理念。 3.辦理解說志工及環教相關推廣人員訓練課程。 4.為擴大服務層面，截至96年度，本處共招募十期解說員，計982人。 5.印製解說出版品「發現草山」DVD及「蟲上自然」昆蟲解說手冊、出版「陽明山國家公園四季」DVD。 6.舉辦「與國家公園有約」活動，建立民眾正確的遊憩觀念。 |  |  |  |
|  | - 保育研究計畫 | - 自然保育教育、植生復舊及保護區山難義工招訓。 - 生物多樣性動植物及地質人文標本製作蒐集。 - 推展保育觀念，落實研究結果，辦理研究成果發表、研習會、研究成果轉換為推廣資料。 - 辦理特稀有植物育種及植栽應用。 - 辦理人文資源調查。 - 建立園區資料庫。 | 1.開放天溪園生態教育中心，並辦理相關志工培訓讓民眾入園參觀、生物多樣性駐站活動及生物多樣性普查活動 2.已完成資源保育研究計畫共計委託學者專家研究計畫7件、委託學術機構研究計畫2件 3.已完整建置完成包括動物、植物、地質、人文及環境指標資訊資料庫子系統，可透過應用與分析資料庫，了解園區資源變遷情形，提供經營管理決策使用。 |  |  |  |
|  | - 土地購置計畫 | 為園區內國土保育、資源保育、景觀維護與環境教育及公共設施建設需要，辦理園區內私有土地(包括台北市北投區大屯段、泉源段與台北縣淡水鎮水俔頭段、萬里鄉頂萬里加投段等)徵購之地價補償及其地上物查估補償費用，及撥用公有土地地上物清理。 | 已達成國家公園保育目標及土地國有化，辦理特別景觀區土地價購，計取得土地32筆，面積約達8.69905公頃之徵購地價補償及其地上物查估補償。 |  |  |  |
|  | - 營建工程計畫 | - 持續辦理各種公共設施及交通系統建設改善工程。 - 改善園區內毗鄰鄉鎮道路及其公共設施之環境美化、災害搶修水保及公共設施安全補強工程。 - 辦理道路及各遊憩區之公共設施維護環境美化。 - 辦理園區植栽綠化及維護、菁山苗圃及擎天崗草原管理及維護。 - 辦理牌示更新及維護、公共建築安全維護、違建拆除等景觀維護工作。 | 為配合各種公共設施工程部份完成規劃設計案，已完成各管理站轄內公共設施整建委託設計監造案共計十一件。 完成龍鳳谷親水公園設施改善工程等19件工程。 完成下列道路步道整建維護工程：已完成雍來礦場木棧橋改建塊石步道工程等四件工程。 已完成園區植栽綠化及維護、菁山苗圃及擎天崗草原管理及維護工作。 已完成園區內違建拆除及牌示更新及維護等工作。 |  |  |  |
| (五)太魯閣國家公園經營管理 | - 經營管理計畫 | 推動國家公園區內各管理站經營管理及國家公園與居民（原住民）社區互動活動。 | 1.協辦96年度富世社區『部落客廳』啟用暨太魯閣族傳統文化競賽、社區生態旅遊培力計畫等計53項活動。 2.協助富世社區爭取第二年台灣健康社區六星計畫之「重點部落」營運計畫補助。 3.辦理『2007太魯閣國際馬拉松路跑賽』暨『2007太魯閣台灣大哥大音樂節』擴大社區參與之「原住民文化市集活動」。 |  |  |  |
|  | - 解說教育計畫 | 推動國家公園環境教育及生態旅遊相關活動、辦理各項義工培訓。 | 1.於西寶國小舉辦第二屆環境教育兒童成長營活動，共計有54位學童參與。 2.辦理第十五期義務解說員招募，共計招募25位並辦理12梯次義解培訓訓練。 3.出版「無名天地-山水木石花鳥」套書。 4.辦理96年度工坊培力研習、部落音樂會及文化市集等活動。 5.辦理「2007太魯閣台灣大哥大音樂節」活動、「畫家筆下的國家公園-太魯閣風情」畫展、「童心圓夢 野性樂活」劉其偉生態保育畫作特展、「合歡山捻花惹草活動」、「楓紅了走中橫活動」等。 6.完成各式解說牌47面；雙語安全警示及指示牌39面。 |  |  |  |
|  | - 保育研究計畫 | 針對生物多樣性保育及特有生態環境資源管理研究及監測。 | 1.於西寶國小舉辦第二屆環境教育兒童成長營活動，共計有54位學童參與。 2.辦理第十五期義務解說員招募，共計招募25位並辦理12梯次義解培訓訓練。 3.出版「無名天地-山水木石花鳥」套書。 4.辦理96年度工坊培力研習、部落音樂會及文化市集等活動。 5.辦理「2007太魯閣台灣大哥大音樂節」活動、「畫家筆下的國家公園-太魯閣風情」畫展、「童心圓夢 野性樂活」劉其偉生態保育畫作特展、「合歡山捻花惹草活動」、「楓紅了走中橫活動」等。 6.完成各式解說牌47面；雙語安全警示及指示牌39面。 |  |  |  |
|  | - 土地購置計畫 | 辦理中橫景觀示範道路沿線公、私有土地取得。 | 1.舊台九線及布洛灣聯外道路標誌標線改善設置工程。 2.完成5家石礦場礦業禁採補償案，有助於恢復原遭開發礦區之自然演替與生息。 3.完成秀林鄉大禮段等私有土地價購：及文山段天祥遊憩區、布洛灣段等公有土地撥用。 |  |  |  |
|  | - 營建工程計畫 | 辦理中橫、蘇花道路沿線各遊憩區設施整建；高山地區步道、避難山屋及安全設施維修；各項天然災害搶修及推動社區部落美化。 | 1.本年度辦理下列相關設施規劃及維護改善工程業已完工驗收結案： (1)慈母橋至斷崖段聯外步道與週邊環境整修工程。 (2)長春祠步道及週邊設施整修工程。 (3)行動不便者設施改善工程等。 2.本年度辦理下列相關設施規劃及維護改善工程： (1)南湖圈谷避難山屋修繕工程。 (2)綠水合流吊橋整修工程。 (3)高海拔地區木造平台及設施整修工程。 3.天然災害搶修工程共計完成25件。 4.本年度辦理下列相關設施規劃及維護改善工程： (1)布洛灣環形劇場外牆防水改善工程。 (2)天祥遊客服務中心解說暨景觀裝修工程(第一期)。 (3)布洛灣管理站步道設施維護工程。 |  |  |  |
| (六)雪霸國家公園經營管理 | - 經營管理計畫 | - 成立部落護魚隊及保育巡守隊。 - 辦理緊急救難演練。 - 登山安全宣導。 - 推動民間團體認養登山步道。 - 推動保育志工服務。 - 辦理土地資源管理及使用調查 | 成立雪見及環山司界蘭溪保育巡守隊，96年度各巡查超過500人次。 1.完成4梯次山野技能及緊急救難演練，計88人次參加。 2.舉辦本處自衛消防訓練講習，完成1梯次，共51人次參加。 1.於雪山登山口服務站放映登山安全影片宣導登山安全，共8,421人次觀看。 2.入園申請登山安全注意事項閱覽宣導，閱覽人數計25,230人次。 3.印製登山安全手冊及利用本處網站宣導登山安全，提昇遊客安全意識與觀念。 1.台中縣登山會認養雪山步道，完成6梯次淨山活動，共94人次參加。 2.宜蘭縣山岳協會認養武陵四秀步道，完成2梯次淨山活動，共16人次參加。 3.帶下山垃圾約140公斤。 保育志工協助宣導登山安全、高山環境整理。志工服勤人數計410人次。 1.完成武陵遊憩區細部計畫(草案)樁位測設案。 2.完成「雪見遊憩區」區界測量、釘樁案。 |  |  |  |
|  | - 解說教育計畫 | - 持續辦理與國家公園有約活動 - 加強部落互動。 - 加強義務解說員進階訓練。 - 辦理原住民解說員訓練。 - 製作各類出版品。 - 辦理遊客滿意度調查。 | 1.辦理大窩地區「賞螢活動」3梯次、「與星空有約」2梯次。 2.辦理「2007與台灣櫻花鉤吻鮭有約保育系列活動」1場次。 3.辦理生態旅遊18場次（武陵地區6梯次、雪見週邊部落6梯次、鎮西堡神木群3梯次、司馬庫斯部落3梯次） 4.辦理「尋找侏儸紀孑遺～觀霧山椒魚生態教育月」活動，參觀人次超過10萬人。 1.辦理原住民部落環境教育宣導「住民諮詢會議」2場次及祭典、文化傳承活動等計15場次。 2.辦理園區週邊原住民學校環境教育活動共10梯次、計412人次。 辦理義務解說員進階訓練：雪見訓練10梯次、共150人次；池有品田訓練34人次；泰雅文化2梯次60人次；雪見森林遊踨演練22人次；定向體能訓練100人次。 96年度原規劃辦理泰安地區原住民訓練，由於部落聯繫尚乏整合性，故擬延至97年度辦理泰安及五峰地區原住民訓練。 編製平面及有聲出版品：共發行有聲出版品二款、解說書藉七款、解說摺頁五款、平面宣導二款及電子宣導一款及步道解說牌示27面。 辦理雪霸國家公園與國家公園有約~生態之旅滿意度調查計畫、雪霸國家公園武陵遊憩區遊客滿意度調查計畫等二案。 |  |  |  |
|  | - 保育研究計畫 | - 辦理台灣櫻花鉤吻鮭復育。 - 設置園區長期生態監測樣區並進行長期生態監測。 - 健全園區各樣區生態資源調查。 - 辦理棲地復育。 - 辦理特稀有植物育種及植栽應用。 - 辦理人文資源調查。 - 建立園區各項資料庫。 | 1.完成96年度辦理台灣櫻花鈎吻鮭人工繁殖共計4,000顆受精卵。 2.完成司界蘭溪、南湖溪台灣櫻花鈎吻鮭500尾放流作業。 完成96年度武陵地區長期生態監測樣區設置並持續監測。 辦理園區及週邊各樣區生態資源調查共計19件，保育研究計畫及2件自行研究計畫。 為復育棲地，96年度完成武陵地區植樹造林共計6.2公頃。 完成原生樹種育苗。 辦理園區及周邊泰雅族及賽夏族口述歷史、人文資源調查計畫。 建立園區資料庫共通格式，並由本署彙整統一。 |  |  |  |
|  | - 營建工程計畫 | - 改善雪見遊憩區聯外道路安全及整體週邊景觀。 - 改善通往大霸尖山聯外道路。 - 改善部落意象。 - 提供安全登山環境。 - 改善園區雙語化牌示系統。 - 改善雪見遊憩區周邊步道。 | 完成司馬限林道道路及邊坡等相關安全設施改善工程。 1.將大鹿林道東線先行搶通。 2.完成基那吉泰雅傳統聚落建築、五峰鄉賽夏族祭場週邊改善、司馬庫斯部落檜木群週邊整修等工程。 1.完成八卦村解說牌示。 2.協助司馬庫斯部落周邊步道整修工作。 完成志佳陽線登山步道改善及七座高山避難小屋改善工程。 完成雪見、汶水、八卦村等33支牌示雙語化工程。 完成二本松小型解說站，通往丸田砲台步道改善工程。 |  |  |  |
| (七)金門國家公園經營管理 | - 經營管理計畫 | - 辦理戰役史蹟資源調查及整體發展構想規劃。 - 辦理陵水湖遊憩區整體發展構想與地方共識規劃。 - 辦理諮詢委員會、傳統聚落座談會及社區參與相關活動。 - 辦理古厝地上權設定、傳統建築保存維護事宜。 - 辦理國家公園暨保護區經營管理研討會。 - 辦理2007年金門國家公園健康路跑活動。 - 辦理離島旅遊線金門鸕鶿季活動。 | 為維護戰役史蹟資源特色，協調軍方移撥無運用計畫之空置營區，完成林厝「古戰場營區」寧北一劃段54-8地號等39筆土地及40棟建物接管。 辦理傳統聚落風貌維護與歷史紀念性建物保存工作，完成古寧頭段215地號上傳統建築使用借貸簽約。 完成慈湖賞鳥站用地金寧鄉慈湖段370地號公有土地撥用，面積0.074686公頃。 完成埕下苗圃用地南雄段132-2、132-3地號公有土地撥用，面積3.534580公頃。 辦理金門國家公園諮詢委員會，落實住民 參與國家公園計畫之推動，本年度共召開 3次會議。 強化社區關係與公眾參與，配合地區民情 風俗，於3月2日至4日與烈嶼上庫、山 后、瓊林、古寧頭、歐厝、珠山、古崗及水頭等聚落合辦文化活動，活動中穿插有獎徵答，適時推廣國家公園經營管理理。 辦理園區內各遊憩據點之經營管理，加強環境清潔維護暨綠美化工作，提供遊客一個優質的旅遊環境，並提昇遊憩品質，振興地區觀光遊憩之發展。 |  |  |  |
|  | - 解說教育計畫 | - 辦理各項解說人員訓練及與國家公園有約活動、環境教育活動。 - 辦理小學生認識國家公園活動。 - 拍攝「金門四季之美」 、「鸕鶿生態」及「戴勝生態」等解說影片。 - 製作人文及自然及解說書籍、導覽摺頁手冊等。 - 金門國家公園廣播節目製作。 | 1.辦理解說志工珠歐步道解說訓練活動。 2.辦理志工後浦古蹟之旅。 3.辦理小小解說員赴太魯閣國家公園管理處參觀。 4.帶領志工赴高雄都會公園參加「96年度國 家公園暨都會公園聯盟大會活動」。 5.辦理社區解說員培訓活動，共辦理瓊林社 區、山后社區、湖井頭戰史館、水獺解說訓練等梯次。 6.辦理第五期解說志工招訓活動，共計38人參加本活動。 7.辦理各項與國家公園有約及環境教育活動，共辦理「全民國防教育-暑期戰鬥營活動」、重陽節敬老觀光景點參訪活動等。 8.辦理小小解說員訓練活動，共計42人參加。 9.辦理小小解說員赴陽明山參加暑期進階訓練活動。 10.辦理小學生認識國家公園活動共有17梯次、747人參加活動。 11.完成金門四季之美影片拍攝案。 12.完成戴勝生態影片拍攝案。 13.拍攝金門最具代表的冬候鳥－鸕鶿的生態。 14.出版金門自助旅行手冊、金門自助旅遊地圖、金門賞鳥手冊、自然中心摺頁、五鄉鎮摺頁各、百鳥筆記書、金門風情畫等。 15.辦理觀光公車體驗之旅活動，共計91人報名參加。 |  |  |  |
|  | - 保育教育計畫 | 委託學術機構進行調查研究： - 金門傳統建築裝飾藝術調查研究(一)-寺廟部分。 - 金門鳥類對農田影響及因應對策之研究。 - 湖沼生態保育評估與方法之研究。 - 金門傳統建築基礎研究(一)-祠廟建築之比較研究）。 - 金門國家公園環境長期監測(六)。 - 金門環頸雉生態調查研究。 - 金門佛法僧目鳥類調查(三)。 - 金門海岸地質地形調查(二)。 九、古厝建築測繪。 | 1.完成湖沼生態系統之調查與評估、金門傳統建築的裝飾藝術調查研究、金門烈嶼海岸地質地形調查、金門傳統祠廟建築之比較研究、金門國家公園物種監測方法及調查技術之評析與建議、金門環頸雉暨相關棲息生態環境調查、金門佛法僧目鳥類調查（三）、金門鳥類對農業產業之影響及因應對策之研究等8項委託研究計畫。 2.完成金門國家公園遊客調查與評估委辦案。 3.出版保育叢書「金門國家公園推廣原生樹種育苗作業手冊」。 4.辦理自然保育生態調查、監測、資料庫、模式與氣候變遷等專題演講。 5.完成自然與人文對話工作坊、中學生生物多樣性研習營及96年生態保育研討會等宣導活動。 6.完成全國公園綠地會議（國家公園系統）會前會第一場次工作會議。 7.完成95年保育研究成果報告書計7案全文上網。 8.辦理保育資源知識庫建置計畫。 9.完成慈湖特別景觀區水域非法網具查處暨宣導計畫。 10.辦理栗喉蜂虎營巢地復育工作；食蟲植物（金錢草、長葉茅膏菜）等及水韭移地保育工作。 11.完成原生植物培育苗木計41,380株。 12.全年動物救傷87件，野放24件；全年紅火蟻監測72 次、小花蔓澤蘭監測1次。 |  |  |  |
|  | - 土地購置計畫 | 取得園區各遊憩據點、戰役紀念地、鳥類棲息地等公共服務設施用地。 | 本年度取得慈湖鳥類棲地保育用地面積計約0.61公頃及迎賓館戰役紀念用地面積計約0.77公頃，另協調完成小徑茶室地上物補償。 |  |  |  |
|  | - 營建工程計畫 | - 傳統聚落歷史建築維修搶救與活化再利用工程。 - 歷史風貌維護聚落再生工程。 - 傳統聚落風貌美化工程。 - 國軍解除戰備碉堡營舍接收後活化利用工程。 - 植栽及綠美化工程。 - 各遊憩據點公共服務設施維護整建工程。 | 1.完成前水頭段356及411地號傳統建築修復工程、瓊林131、132號傳統建築修護工程、山后45號傳統建築修復工程、歐厝15號及古寧頭段475地號傳統建築修復工程。 2.完成山后60及65號傳統建築修復工程、前水頭4（5）及28號傳統建築修復工程。 3.完成前水頭得月樓及黃輝煌洋樓傳統建築修復工程、湖井頭戰史館展示裝修工程、中山林網球場修繕工程。 4.完成慈湖賞鳥及解說設施整修工程、瓊林民防展示館整修工程、慈湖三角堡賞鳥解說站整建工程。 5.完成珠山歐厝傳統聚落建築風貌第五期復育美化工程、擎天廳舞台整修工程。 6.完成太武山擎天坑口公廁整修工程、金門城古城牆修復工程。 7.完成慈湖賞景步道設施整建工程、中山林步道系統改善工程。 8.完成西區原生植物植栽及景觀改善工程、東區植栽綠美化及林相改善工程、辦理完成中山林景觀植栽綠化工程。 9.完成第一類管制區界樁未清理補件及地形測量工程。 10.經國先生紀念館整修工程，尚未驗收完成。 | 本工程因施工人員、機具及材料加工運輸不易，以致工程遲至12月31日申報完工。該處並於同日(12月31日)辦理初驗，惟因工程缺失仍待改善，已督促廠商積極辦理。 |  |  |
| (八)一般行政 | 全國建築管理系統建置計畫 | - 本計畫分5年2階段實施，第一階段為試辦期，時程為2年，選定3個縣市與中央建構雛型架構及系統，建立相關系統推動之規範及步驟。第二階段為推廣期，以縣市為單位，逐一展開推廣工作。 - 工作內容概分為1.系統開發、2.系統建置及輔導上線、3.資料轉換及建檔、4.人員訓練、5.設備購置。 | 96年度推廣高雄市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣政府及新竹、台南科學園區、雪霸、玉山、金門國家公園管理處、屏東農業生物科技園區籌備處、經濟部加工出口區管理處、交通部台灣區國道高速公路局、經濟部水利署臺北水源特定管理局等建管單位。 92至96年度共計推廣建置全國25縣市政府及13個建築特設主管機關。 |  |  |  |
| (九)營建業務 | - 委託辦理縣市近岸海域資源與使用調查及整體規劃 | 為落實海岸地區規劃與管理，委託辦理縣市近岸海域資源與使用調查及整體規劃。 | 1.本案委託中央大學辦理，合約期程為96年3月8日至97年3月7日。 2.預計於97年1月中旬召開期末簡報會議，總計辦理2期土地利用、4期特定地區及2期海岸線變遷作業。 3.土地違規使用發現率為15%。 4.海岸線偵測結果：台灣本島自然、人工海岸線占總長度比例各為44.66%、55.34%，仍與95年相當。 |  |  |  |
|  | - 補助區域土地開發申請案所在之十八縣（市）政府辦理非都市土地變更案件審議之經費 | 為積極協助縣（市）政府辦理區域土地開發申請案之審議業務及其相關經費需求，補助區域土地開發申請案所在之18縣（市）政府辦理非都市土地變更案件審議之經費。 | 已完成。 |  |  |  |
|  | - 委辦「鄰避性設施開發案之總量管制研究」 | 為配合非都市土地鄰避性設施開發審議需要，委辦「鄰避性設施開發案之總量管制研究」。 | 已於96年12月27日完成驗收。 |  |  |  |
|  | - 都市計畫法規研擬、案件審議 | - 研訂都市發展政策及研修（訂）、解釋都市計畫相關法規。 - 辦理「內政部都市計畫委員會」辦理都市計畫案件審核及有關事項。 - 出席國際都市發展協會（INTA）第31屆年會。 | 已完成研訂都市發展政策及研修（訂）、解釋都市計畫相關法規。 1.已完成召開內政部都市計畫委員會第650次至673次會議，合計24次會議。 2.已完成召開內政部都市計畫委員會專案小組會議約237次會議。 96年11月18至19日參加INTA年會，成功爭取到2009年INTA在台灣主辦機會。 |  |  |  |
|  | - 辦理都市更新示範計畫審核督導作業 | - 補助及協助地方政府，辦理更新地區選定、規劃及招商作業，辦理投資意向及招商說明會，加速更新示範案例更新地區公私有土地取得，公開招商，引進民間投資建築。 - 建立單一窗口服務制度對一般民間申辦中之一般都市更新事業，主動協助其解決問題，輔導儘速實施。包括受理召開都市更新事業個案輔導會議、都市更新規劃師培訓、認證及講習，協助社區自力更新等。 | 核定補助地方政府辦理60處都市更新地區辦理先期規劃、擬定都市計畫變更、都市更新計畫及招商等，並積極協助地方政府推動辦理中。 已協助輔導24處一般民間申辦中之都市更新事業計畫核定，並共舉辦7場都市更新實務研習會及2場工作坊，參與培訓員額超過1,000人。另補助輔導地方政府辦理10場地方性之都市更新實務研習會，將都市更新落實地方，根植民間。 |  |  |  |
|  | - 推動新市鎮開發建設 | - 辦理淡海新市鎮及高雄新市鎮都市設計案件審核相關業務。 | 1.淡海新市鎮 (1)本年度共召開19次本部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議，審查通過43件民間住宅案(約6,000戶)及公共工程1件。 (2)配合淡海新市鎮第2次通盤檢討作業，研擬完成淡海新市鎮第1期細部計畫地區都市設計審議規範（草案），並提報內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審查通過，刻正辦理函頒作業。 2.高雄新市鎮 (1)本年度共召開共12次內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議，辦理申請一般建築類都市設計案件4件，公共建築類都市設計案件5件，完成變更都市設計作業4件。 (2)配合高雄新市鎮第2次通盤檢討作業，研擬完成高雄新市鎮都市設計規範(草案)，並提報內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審查通過，並已簽報內政部同意函頒適用，將可明確訂定都市設計審查內容，避免都市設計侵犯建管業務及干擾設計者創意之情事發生。 (3)製作完成淡海及高雄新市鎮都市設計審查作業手冊，減少都市設計送審書件不齊、都市設計報告書內容表達不清之情事，並於96年12月刊登本署網站提供需要者下載。 |  |  |  |
|  |  | 二、辦理新市鎮開發計畫、都市計畫之研擬與推動業務。 | 1.淡海新市鎮 (1)完成有利淡海新市鎮發展產業範圍評估報告（草案），俟依財政部意見修正完成後再報請行政院核定。 (2)完成變更淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點（專案通盤檢討）案。 (3)完成變更淡海新市鎮特定區計畫個案變更案計4案。 (4)研擬變更淡海新市鎮主要計畫(機關用地(九)為機關用地(政))及第1期細部計畫(機關用地(九)為機關用地(政)暨增訂機關用地(政)土地使用管制要點(草案))，並辦理公開展覽事宜。 2.高雄新市鎮 (1)已重新依原計畫範圍修正完成「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第2次通盤檢討）草案」，並召開5次工作檢討會議，及數次與地方政府溝通協調會議，討論書圖草案及後期發展區開發許可要點等內容。擬俟行政院同意淡海及高雄新市鎮開發執行計畫草案後，即可配合續辦都市計畫通盤檢討法定作業。 (2)辦理「高雄新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」專案通盤檢討案，召開10次以上草案討論會議，並於當地辦理1場規劃前說明會、1場招商暨草案說明會及2場公開展覽說明會；此外，提內政部都市計畫委員會討論獲致修正後通過、並經高雄縣政府公告自96年10月8日起實施。 (3)完成有利高雄新市鎮發展產業範圍評估報告（草案），俟依財政部意見修正完成後再報請行政院核定。 (4)配合燕巢聯絡高雄都會區需要、捷運R22A及R23車站聯外道路拓寬工程，以及第1期發展區既埋垃圾問題變更公17用地等，辦理高雄新市鎮特定區都市計畫個案變更計4案，以促進高雄新市鎮發展。 |  |  |  |
|  | - 辦理住宅資訊系統建置計畫與住宅資訊統計彙編 | 為掌握房價動態、提供民眾資訊及政府有關部門研擬政策之參考，彙整及分析各界有關住宅資料，建置E化資料庫並定期發佈住宅相關資訊，使各界人士可透過全球網際網路快速便捷地獲得住宅相關資訊。 | 本案業於96年12月27日完成驗收，97年1月2日完成撥款作業。 |  |  |  |
|  | - 推動建築許可、施工管理及使用維護相關工作 | - 加強建築管理法令制度研修工作，包括落實建築管理行政與技術分立及專業技師管理制度，辦理建築技術審議等工作。 | 1.96年1月11日內政部台內營字第0950807596號令修正「建築技術規則」建築設計施工編部分條文，其中修正條文第97條、第140條、第141條自發布日施行；第116條之1至第116條之7，自中華民國96年7月1日施行。 2.96年3月1日內政部台內營字第0960800733號令修正「建築技術規則」建築設計施工編部分條文，其中修正條文第1條、第164條自發布日施行；第79條之2、第97條、第203條及第242條，施行日期另定。 3.96年5月3日內政部台內營字第0960802250號令修正「建築技術規則」建築設計施工編第九十九條之一條文，施行日期另定。 4.96年5月24日內政部台內營字第0960803082號令修正「建築技術規則」建築設計施工編第三十八條、第四十五條條文，並自發布日施行。 5.96年6月6日內政部台內營字第0960802950號令訂定「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表、建築物施工日誌、建築物監造（監督、查核）報告表」。 6.96年6月11日內政部台內營字第0960803495號令修正發布「鋼構造建築物鋼結構設計技術規範」。 7. 96年6月21日內政部台內營字第0960803535號令訂定發布「建築師開業證書申請換發及研習證明文件認可辦法」。 8.96年7月5日內政部台內營字第0960803500號令訂定發布「鋼構造建築物鋼結構施工規範」。 9.96年7月9日內政部台內營字第0960803955號令訂定「建築物昇降設備檢查員訓練課程科目及授課時數分配表、建築物機械停車設備檢查員訓練課程科目及授課時數分配表」。 10. 96年8月8日內政部台內營字第0960804248號令訂定發布「建築師開業證書申請換發之研習證明文件認可案處理原則」。 11. 96年9月28日內政部台內營字第0960805827號令修正「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」。 12. 96年11月14日內政部台內營字第0960806358號令訂定發布「冷軋型鋼構造建築物施工規範」。 13. 96年11月19日內政部台內營字第0960806688號令修正「防火避難綜合檢討報告書申請認可要點」。 14. 96年11月19日內政部台內營字第0960806688號令修正「建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點」。 15.96年12月18日內政部台內營字第0960807097號令修正「建築技術規則」建築構造編第三章「磚構造」；並自97年1月1日施行。 16.96年12月27日台內營字第0960807106號令訂定發布「建築物磚構造設計及施工規範。」 17.辦理建築技術審議委員會分組會議2次、全體委員會會議1次，另召開專案會議約50餘次。 18.辦理建築物結構與設備專業工程技師許可計有 415件。 |  |  |  |
|  |  | 二、辦理綠建築之輔導諮詢、講習訓練及宣導、委託辦理民間綠建築示範及改進工作。補助直轄市、縣（市）政府推動綠建築工作。 | 1.獎助15個縣市政府及經內政部指定之特設主管建築機關，辦理推動綠建築及建立綠建築審核抽查制度。 2.獎助13個民間單位辦理綠建築改善及示範工作 3.贊助相關團體辦理綠建築宣導工作。 |  |  |  |
|  |  | 三、辦理建築物之使用管理及督導工作、督導地方政府推動公共建築物無障礙環境等都市建築物使用管理維護工作。 | 1.辦理直轄市、縣（市）政府共25個機關之公共建築物無障礙生活環境督導。 2.督促縣市政府等按其既有公共建築物無障礙設施分類、分期、分區改善計畫辦理。 3.辦理公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施設備勘檢人員培訓講習，計748人完訓。 |  |  |  |
|  |  | 四、推動營建資源回收再利用制度工作。 | 1.完成辦理瀝青混凝土挖（刨）除料回收再利用管理制度及相關措施執行計畫報告。 2.完成訂定「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」。 3.召開1場公聽會。 |  |  |  |
|  | - 辦理建築師營造業等管理與輔導工作計畫 | - 加強建築師之管理工作，包括辦理建築師懲戒覆審工作及委託辦理傑出建築師評選。 | 1.辦理建築師懲戒覆審決議事項，彙整承辦資料3件，召開覆審會獲致決議1案。 2.委託辦理第9屆中華民國傑出建築師評選，於96年12月3日完成決選，12月11日公告得獎名單，12月22日圓滿完成頒獎典禮。 |  |  |  |
|  |  | 二、協助中華民國建築師公會全國聯合會辦理APEC建築師計畫秘書處作業及中華台北監督委員會相關作業。 | 1.輔導中華民國建築師全聯會成立秘書處及監督委員會辦理相關作業，並推動國際建築師相互認證機制。 2.於96年9月14至19日與澳洲監督委員會商談第2階段APEC建築師相互認證事宜並簽署協議書。 3.計有71位取得中華台北APEC建築師證書。 |  |  |  |
|  |  | 三、加強營造業輔導及改進工作，辦理營造業法相關子法修訂及宣導講習工作。 | 辦理修正「營造業專業工程特定施工項目應置技術士種類、比率或人數標準表」為「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」，並修正全文。 |  |  |  |
|  |  | 四、加強建築物室內裝修業管理工作，委託辦理推動建築物室內裝修審查宣導諮詢及設立許可登記業務。 | 辦理建築物室內裝修專業技術人員講習，計開辦29班次，1,186人次參訓，目前942人次完訓結業。 |  |  |  |
|  | - 執行維護公共安全方案及公寓大廈管理 | - 推動公寓大廈及社區管理維護工作、辦理公寓大廈及社區管理維護宣導工作、公寓大廈管理服務人訓練與督導、推動輔導公寓大廈及社區維護管理組織。 | 1.辦理公寓大廈管理服務人員培訓講習，計開辦145班，參訓人數計6,319人。 2.核發公寓大廈管理服務人員認可證計5,076件、換發780件，合計5,856件，管理維護公司登記證計30件。 3.編訂「公寓大廈管理條例條文暨函令解釋彙編」、「公寓大廈管理條例暨相關子法彙編」及「公寓大廈管理服務人員回訓講習教材」。 4.辦理委託19家代訓單位辦理公寓大廈管理服務人員換證回訓講習。 |  |  |  |
|  |  | - 執行維護公共安全方案工作。 | 1.修正發布「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」。 2.完成「公共安全管理白皮書」實施計畫有關老人及身心障礙社會福利機構、高層建築物、大型空間（百貨公司、巨蛋等）等安全管理應辦事項或採行措施。 3.加強建築物公共安全檢查機構及人員管理。 4.辦理全國機械遊樂設施複查，共複查40處場所，328項遊樂設施。 5.核發昇降設備技術人員登記證計750件，廠商登記證計33件，檢查員登記17件。 6.核發機械停車設備技術人員登記證計297件，廠商登記證計45件，檢查員登記15件。 7.督導各直轄市、縣（市）主管建築機關加強暑期期間青少年常出入場所之建築物公共安全檢查計6,624處。 8.督導各直轄市、縣（市）政府，加強轄區大型百貨公司、大賣場、超市及巨蛋等場所之建築物公共安全檢查，以維護消費者權益，於96年農曆春節前辦理611家。 9.督導各直轄市、縣市政府加強對經警察機關查獲有妨害風俗（化）場所之建築物公共安全檢查並確實依法處理。 |  |  |  |
|  |  | - 辦理災害防救方案執行計畫工作，包括震災後建築物危險分級緊急評估人員組訓及演練、委託辦理重型營建施工機具編管調查運用資訊維護工作。 | 1.委託直轄市、縣（市）政府辦理工程重機械編管及運用計畫，共編管6,963台工程重機械及4,349名操作從業人員。 2.完成更新全國工程重機械編管資料庫。 3.督導12縣市政府辦理震災後危險建築物鑑定組訓，計有1,162人參加。 |  |  |  |
|  |  | - 補助直轄市、縣(市)政府辦理建築物實施耐震能力詳細評估及補強設計工作，辦理建築物實施耐震能力評估及補強方案宣導及督導執行。 | 1.辦理補助建築物耐震能力評估補強工作，已完成1,182件既有公共建築物耐震詳細評估。 2.修正「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，該修正草案已於96年10月17日函陳行政院。 3.研訂既有建築物耐震能力評估及補強促進條例（草案），已召開3次會議及2次公聽會。 | 台中縣、嘉義縣、高雄縣3縣市政府未檢送納入預算證明，擬保留9,400千元。並於96.12.25函促儘速提送。 |  |  |
|  |  | - 辦理「服務業發展綱領及行動方案」有關「物業管理物業發展綱領及行動方案」暨旗艦計畫相關工作。 | 1.完成「物業管理服務物件案例蒐集與分析」及「研修（訂）物業管理相關法令草案及協調整合」二案。 2.「物業管理服務業經營現況與人才需求調查分析」期末報告於96年12月28日期末審查會議審查通過，惟仍須修正成果報告，尚未完成驗收撥款作業。 | 督促受託單位依契約約定於期末審查會議次日之30日內提出成果報告，俾利驗收撥款結案。 |  |  |
|  | - 住宅整建關鍵技術研發計畫 | - 健診技術的建置。 - 填充技術的研發。 - 整建示範案例。 - 整建資訊系統建置。 | 1.完成評估「住宅健診病歷表」、「住宅整建性能品質評估指標」、「住宅整建修復技術可行性」、整建工程合約範本與檢核表及整建涉及法規面、技術面與資金面相關分析。 2.完成建立整建諮詢中心（住宅整建知識社群）、健診示範案例5案、推動住宅整建性能標章。 3.完成整建資訊系統維護管理模式及整建知識推廣平台與社群。 4.完成建立線上住宅整建健診績效評估系統、住宅整建決策評估模式介面與資料庫、決策支援系統整合（整建最佳實務案例）。 5.舉辦整建關鍵技術研討會及廠商座談各3場及整建專業人才培訓300人次。 |  |  |  |
|  | - 辦理營造業輔導及改進工作 | 加強營造業輔導及改進工作，包括辦理營造業管理業務、辦理營造業法相關子法修訂及宣導講習工作。 | 1.委由各直轄市、各縣（市）政府辦理之營造業登記管理委辦費業已撥付在案。 2.96年計修正營造業工地主任評定回訓及管理辦法、營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表及營繕工程承攬契約應記載事項實施辦法等營造業法子法 |  |  |  |
|  | - 委託辦理台灣省重要都會區環境地質資料庫建置計畫 | 辦理台灣省各縣市重要都會區山坡地區環境地質資料庫建立，其成果資料可供政府及民間相關團體作為規劃或檢討營建管理、坡地防災及地質查詢之參考。 | 已委託財團法人工業技術研究院將96年度地質資料庫建置完成，並依照契約書規定辦理付款作業完竣。 |  |  |  |
|  | - 創造臺灣城鄉風貌示範計畫 | - 補助地方政府辦理行政院中長程公共建設計畫之「城鎮地貌改造-創造臺灣城鄉風貌示範計畫」及「新故鄉社區營造-社區風貌營造計畫」等二項國家發展重點計畫。 - 辦理「創造臺灣城鄉風貌示範計畫」案件審查及督導作業。 - 委託辦理「創造臺灣城鄉風貌示範計畫」相關輔導顧問團作業暨委託辦理城鄉景觀風貌、都市設計、都市計畫等相關講習、研討會、評選活動及宣導手冊等作業。 | 96年度完成創造臺灣城鄉風貌一至三階段補助計畫20.99億元，計補助670項計畫，新故鄉社區營造-社區風貌營造計畫2億元，計補助284項計畫。 城鎮第一階段於95年10月2日核定10.9億元，96年8月22日完成審定3.74億元，12月19日完成第三階段核定。 1.95年度學習輔導暨專案管理中心計畫於96年6月到期，96年9月1日完成續訂合約。 (1)完成編印第5期城鄉季刊。 (2)於97.1.4完成期中報告。 (3)已訂定年度評鑑計畫。 (4)後續將辦理年度評鑑、2場講習會、編印第6期季刊及期末報告審查。 2.「城鄉風貌媒體宣導出版品製作」96年9月26日簽約，已完成宣導品一萬冊。 | 依合約規定工作期程為96.9.1至97.3.31，將依限完成。 |  |  |
| (十)國土及都市規劃業務 | 推動國土規劃實施計畫 | - 辦理全國國土計畫。 - 辦理國土保育範圍土地利用檢討作業。 - 辦理北、中、南都會區域規劃。 - 辦理國土規劃總顧問委託技術服務。 | 完成「國土規劃--台灣空間發展策略（2010/2030）」草案。 完成海岸保護地帶劃設作業及石門水庫集水區土地使用計畫通盤檢討作業先期規劃。 完成北台、南台都會區域規劃議題研擬及策略規劃草案。 已於96年5月1日委託辦理「96年度國土規劃總顧問」案，並預計於97年2月28日辦理結案。 |  |  |  |
| (十一)新生地規劃開發與管理 | - 台東縣知本溫泉渡假專用區BOT開發計畫 | - 辦理民間機構有關工程品質進度控管及財務資產查核作業。 - 協助民間機構辦理各項執照取得。 - 權利金及土地租金的收取。 | 1.完成民間機構96年度財務查核，包括實收資本與自有資金最低比率之維持、財務報表審核、財務狀況檢查、資產清冊盤查及備查、年度檢討報告、評估投資開發商內部控制落實情形及公司治理情形。 2.依投資契約辦理2次審查及推動小組，協助民間機構審議環境影響說明書、整體規劃開發方案、都市設計文件、廢污水處理計畫及防災計畫，並完成權利金及土地租金收取。 |  |  |  |
|  | - 花蓮縣鳳林休閒渡假園區BOT開發計畫 | - 監督民間機構提出開發計畫，並辦理後續實際開發及用地編定作業（含環境影響評估、興辦事業計畫等），並協助其取得相關執照 - 督導民間機構依規定辦理相關細部設計及時程。 - 辦理民間機構資產、財務查核監督業務。 | 協調行政院體委會政策開放受理高爾夫球場申設。 辦理民間機構整體規劃方案（高爾夫球籌設許可、興辦事業計畫）審查作業。 完成民間機構96年度財務查核，包括實收資本與自有資金最低比率之維持、財務報表審核、財務狀況檢查、資產清冊盤查及備查、年度檢討報告。 |  |  |  |
|  | - 委託辦理台北縣三峽鎮國光段老人住宅及安養中心開發案先期規劃作業 | - 委託專業顧問辦理先期規劃，進行民間參與公共建設之規劃及財務分析。 - 研提相關招商文件。 | 內政部「促進民間參與老人住宅建設推動方案」因政策暫停受理促參案申請，已中止相關規劃及招商作業。 |  |  |  |
| (十二)道路建設及養護 | - 生活圈道路系統四年建設計畫 | 加速推動公共工程建設辦理全省18個生活圈及離島地區道路工程並建構都會區快速道路系統達成一日生活圈目標。 | 96年度計核列158件工程，已完成119件，竹北市30米外環道新闢工程等39件尚未完成。 | 辦理年度預算保留並儘速洽催俾利結案。 |  |  |
|  | - 台北都會區快速道路系統整體發展計畫 | 加速推動公共工程建設辦理都會區快速道路系統，以健全都市發展並構成都會區整體路網。 | 96年度中央款編列20億元，因年度預算核編不足，由道路建設養護項下辦理經費流用16.4億元，合計本年度中央款共計支用36.4億元，並已全數支應完畢，總累計預定進度67.88％，實際進度67.88％。環快計畫目前第1、2、11A標已完工，第3、4、5、10、11B標施工中，第6標現已排定於97.1.8公告招標，第7、8、9標已於96.12.28召開細設審查會議。 |  |  |  |
|  | - 既有市區道路景觀與人行環境改善計畫 | 辦理全國既有市區道路景觀與人行環境改善計畫工程建設，以提供舒適之人行活動空間及既有道路計畫景觀改善作業。 | 1.本年度補助基隆市政府等25個縣(市)政府辦理景觀與人行環境改善工程共計86件，其中45件規劃設計案件、41件工程案件。 2.少數工程因民眾陳情抗爭、配合召開民眾協調會議時程及辦理變更設計、管線單位進場施作、地方用地取得、其他工程施工避免2次施工而辦理停工。 3.核定較晚之工程及規劃設計案作業時程未及於年度內完成及辦理納入地方預算。 | 針對配合其他工程施工辦理之工程，已請縣府先行就可施工之部分施作並於配合之工程完成即刻趕辦。 未來工期較長之工程將採跨年度辦理。 核定補助辦理工程需考量配合地方納入地方預算時程。 |  |  |
| (十三)下水道管理業務 | 污水下水道建設計畫 | 補助及辦理台灣省、福建省、高雄市及五大流域污水下水道系統建設。 | 1.本（96）年度中央款編列39.87億元，共辦理222件工程；101件為辦理規劃、設計，辦理設計及施工之件數117件（已完工32件），各項工程截至12月底止統計結果，預算達成率為96.87%。全國污水下水道用戶接管普及率（公共污水下水道已接管戶數／總戶數）為17.47%，總污水處理率（公共污水下水道用戶接管普及率＋專用下水道普及率＋建築物污水處理設施）為39.46%。 2.部分工程因管線單位或承包廠商請款作業不及未能於年度內完成請款，民眾抗爭或施工遭遇地質障礙，及BOT案招商未成或先期計畫書尚未核定，無法如期撥付顧問公司服務費，致進度未能達成100﹪。 | 1.管線單位請款作業已積極洽催管線單位儘可能分段請款核銷而不要等全部管遷工作完成後再行辦理。 2.承商請款部分將請承商儘速於保留數核定後完成請款作業。 3.民眾抗爭影響主要在既成或計畫道路私有地，已予排除，將請承商趕工儘速支用。 4.遭遇地下障礙物阻礙施工，將藉由現勘研判後立即採取開挖、改線等應變措施，儘快排除後趲趕。 5. BOT招商未成案件，本署已協同縣（市）政府辦理先期計畫書修正作業中並擬於97年3月再次舉辦招商說明會。另尚未獲行政院核定案件亦正加速審查作業中。 |  |  |