| 決議、附帶決議及注意事項 |  | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- |
| 項 次 | 內 容 |  |
| 決議事項： 乙、第一組部分： 壹、營建署及所屬部分： | 一、第2目「國家公園經營管理」中「設備及投資」原列11億9,685萬9,000元，凍結3億9,895萬3,000元（三分之一），俟內政部向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會報告並經同意後，始得動支。 | 本案業於96年10月31日向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議報告後，獲得同意動支。 |
|  | 二、第4目「營建業務」之「創造台灣城鄉風貌示範計畫—城鎮地貌改造—創造台灣城鄉風貌示範計畫」經減列後改列為21億9,900萬元，凍結17億5,952萬元（80%），俟內政部修正獎補助辦法，於本會期內向立法院內政及民族委員會做專案報告並經同意後，始得動支。 | 本案業於96年10月31日向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議報告後，獲得同意動支。 |
|  | 三、第4目「營建業務」之「創造台灣城鄉風貌示範計畫—獎補助費—營造都市社區新風貌計畫」2億元，全數凍結，俟內政部修正獎補助辦法，於本會期內向立法院內政及民族委員會做專案報告並經同意後，始得動支。 | 本案業於96年10月31日向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議報告後，獲得同意動支。 |
|  | 四、第8目「道路建設及養護」之「既有市區道路景觀與人行環境改善計畫」原列5億元，凍結1億6,666萬6,000元（三分之一），俟內政部向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會做專案報告並經同意後，始得動支。 | 本案業於96年10月31日向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議報告後，獲得同意動支。 |
|  | 五、第9目「下水道管理業務」之「促進民間參與污水下水道系統建設計畫」13億2,967萬3,000元，除已發包之高雄楠梓、臺北淡水、宜蘭羅東三處之支出共2億1,906萬5,000元外，其餘11億1,060萬8,000元全數凍結，俟內政部營建署向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會做專案報告並經同意後，始得動支。 | 本案業於96年10月31日向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議報告後，獲得同意動支。 |
|  | 六、臺中縣生活圈四號路為烏日高鐵站、屯區連接海線地區的重要路線。若未來生活圈四號線延伸至大肚段，將可結合西濱、中二高等道路，建構大臺中出海屯交通網路，並有效解決臺中縣大肚鄉一帶交通擁塞問題，均衡臺中地區之發展，故提案決議將生活圈四號線延伸至大肚段。 | 本案目前本署正辦理規劃設計中，預計98年9月完成細部設計，屆時請台中縣政府提報下一期生活圈道路系統建設計畫爭取工程經費辦理。 |
|  | 七、中央政府重視美濃的文化建設、古蹟保存、景觀規劃發展，目前都在做有系統的規劃及開發，尤其是2—1號道路起點和古蹟之一的東門樓，平日有眾多遊客前來參觀，例假日遊客更多，由於路面狹小，遊覽車無法調頭，造成車輛壅塞，道路之拓寬實為當務之急，但因縣府呈報計畫太慢無法趕在96年度預算編列，故請內政部營建署優先利用96年度結餘款來完成此項拓寬工程，協助發展地方的繁榮。 | 1.本工程前經高雄縣政府提報生活圈道路系統四年建設計畫跨部會小組審議，惟因工程效益相較該縣其他工程為低，未奉核納入計畫辦理。 2.因生活圈道路系統四年建設計畫，係由行政院一次核定三年(95-97)工程項目，故各年度係依工程進度及經費實支情形分別編列，在實際執行上並未特別考量各縣市分配情形，而是以有限經費在三年內完成已核定工程為基本考量。且行政院96.2.9再專案核定台北縣安坑一號道路工程，總經費31.4億元由生活圈道路系統建設計畫經費支應，基此目前執行中本署並無結餘經費可支應新增工程。另行政院於96.4.27院臺交字第0960013531號函復內政部參據經建會意見不得以任何名目新增工程，故內政部在預算總額度未增加前提下，並無權責新增工程。 |
|  | 八、淡海新市鎮的開發，預計將有30萬人進駐，故在民生用水部分，自來水公司已與營建署召開協調會並決議，淡海新市鎮內部供水系統已由自來水公司撥款4至5億元經費營造並完成，而外圍供水系統從紅樹林至淡海新市鎮的大型供水管部分，則由營建署之權責單位負責完成，營建署應儘速於4年內完成。 | 1.有關淡海新市鎮區外供水計畫業於96年7月27日核定，所需經費約23.7億餘元由新市鎮開發基金補助臺灣自來水公司及臺北自來水事業處辦理。 2.臺灣自來水公司負責辦理臺北縣境內工程，預定98年完工，北水處負責臺北市境內部分，預定99年完工，刻由兩事業單位積極辦理中。為督促本案加速完成，本署已固定約2個月召開1次協調推動會議會議以掌控進度。 |
|  | 九、查經濟建設委員會於95年6月21日發函內政部，請內政部積極協調各有關部會及尋覓潛在之買主，且研擬提供各需地機關及民間業者進駐新市鎮及購買土地之誘因，必要時採調整售價方式辦理。目前淡水鎮公所擬將公所遷至淡海新市鎮，請內政部營建署主動協洽淡水鎮鎮公所搬遷，其欲購買之淡海新市鎮土地，給予合理折價。 | 1.本案土地內政部於95年12月7 日函復淡水鎮公所同意以1億1,000萬元作為有償撥用總價，並依協定分2期付款，即95、96年分別支付7,000萬元與4,000萬元，並於96年10月18日同意該公所將付款時程修正為96年、97分別撥付第1、2期款。 2.另本案土地行政院於96年11月21日核准淡水鎮公所辦理有償撥用，該公所並於96年12月18日函送第1期款7,000萬元予財政部國有財產局台灣北區辦事處，財政部國有財產局於97年1月2日函知本署匯入該款項。 |
|  | 十、營建署應參考國外設置登山學校之經驗及成效，規劃於國家公園設立一所「登山研習中心」，以推廣登山運動，並健全臺灣之登山環境與安全。 | 現階段各國家公園登山安全教育之執行情形如后: 1.每年持續辦理國家公園生物多樣性保育，設立工作站推動長期生態研究及各項自然人文資源調查研究，以掌握園區及步道環境之生態資源。 2.進入生態保護區除需申請入園許可外，各國家公園於駐站對山友進行登山安全宣導。另為健全登山安全教育，每年持續發行各式登山安全及教育手冊等出版品。 3.此外，各國家公園積極加強保育志工與處內同仁之登山安全教育在職訓練及救護技術訓練(EMT1)，以健全國家公園之登山環境與安全。 4.本署每年進行國家公園公共安全管理維護督導考核及業務綜合督導考核，積極督導各國家公園園區安全及軟硬體設施維護管理，以強化登山安全。 |
|  | 十一、雪霸國家公園二本松轉運站，應自96年度開始規劃推動並儘速辦理，以利原住民區發展。 | 本署雪霸國家公園管理處已於96年委託辦理「雪霸國家公園雪見地區遊客轉運服務規劃案」，目前已完成汶水行政中心第一級轉運站、松林觀景平台及丸田解說站第二級停靠站候車亭設置，並將繼續推動其他轉運站之建構。 |
|  | 十二、第2目「國家公園經營管理」特別費均照列，但須全數檢附單據。 | 遵照辦理。 |
|  | 十三、要求營建署針對都會區高壓電塔地下化進行專案研究，並提出具體改善方案。 | 已彙整各縣市政府及台灣電力公司意見，研擬具體改善方案，並於96年3月26日函送提案立委參考。 |
|  | 十四、營建署不得採購高溫殺菌洗杯機。 | 遵照辦理。 |
|  | 十五、第3目「一般行政」特別費照列，須全數檢附單據。 | 遵照辦理。 |
|  | 十六、第5目「國土規劃、新生地開發及重機械救災」特別費均照列，但均須全數檢附單據。 | 遵照辦理。 |
|  | 十七、彰化交流道高速公路特定區請內政部及中央都市計畫委員會重新檢討並研議彰化市、和美鎮、花壇鄉、秀水鄉之高速公路特定區之編定並納入都市計畫範圍內，以利都市計畫整體發展。 | 本案涉及彰化縣政府辦理之「變更彰化交流道附近地區都市計畫（第三次通盤檢討）案」，目前該府刻正辦理計畫區之計畫圖重製事宜，尚未研議都市計畫規劃草案；上開計畫案未來如經彰化縣都市計畫委員會審議通過，報內政部核定時，屆時將儘速提報內政部都市計畫委員會審議，以利當地都市計畫整體發展。 |
|  | 十八、苗栗公館交流道特定區，為因應時空變遷，請營建署重新檢討並研議，以符民意。 | 本案涉及苗栗縣政府報內政部核定之「變更苗栗交流道附近地區都市計畫（第三次通盤檢討）案」，上開計畫案業提經內政部都市計畫委員會96年12月11日第672次會議審議修正通過，俟該府依上開決議文修正計畫書、圖，報內政部核定時，屆時內政部當儘速辦理核定並轉交苗栗縣政府依法發布實施。 |
|  | 十九、建請營建署將桃園縣龜山鄉內台一線及臺北縣中和市中山路納入市區道路人行環境改善計畫。 | 有關桃園縣龜山鄉台一線，業已由96年度計畫經費補助200萬元辦理規劃設計費，另台北縣中和市中山路經洽縣府與公所表示無適當路段辦理相關工程。 |
|  | 二十、建請營建署將桃園縣林口特定區內「壽山路」（龜山通往泰山、新莊之30米道路）以及彰化地區生活道路納入96年度生活圈道路拓寬項目，進行拓寬工程以疏解桃園臺北間塞車問題困擾。 | 1.本案依據立法院林委員正峰96年1月30日協商本案會議結論二：「請桃園縣政府、台北縣政府針對桃9、北118跨縣市道路召開專案協商會議，並先行規劃」辦理，本案宜請桃園縣政府速與台北縣政府整合提報下一期生活圈四年建設計畫審議。 2.至於本工程及彰化地區生活圈道路納入96年度項目辦理乙節，因生活圈道路系統四年建設計畫，係由行政院一次核定三年(95-97)工程項目，故各年度係依工程進度及經費實支情形分別編列，在實際執行上並未特別考量各縣市分配情形，而是以有限經費在三年內完成已核定工程為基本考量。且行政院96.2.9再專案核定台北縣安坑一號道路工程，總經費31.4億元由生活圈道路系統建設計畫經費支應，基此目前執行中本署並無結餘經費可支應新增工程。另行政院於96.4.27院臺交字第0960013531號函復內政部參據經建會意見不得以任何名目新增工程，故內政部在預算總額度未增加前提下，並無權責新增工程。 |
|  | 二一、要求營建署將未列入「生活圈道路系統建設計畫」之縣市如苗栗縣等，於未來年度確定編入，若遇有結餘款則優先列入。 | 有關生活圈道路系統四年建設計畫，因行政院一次核定三年(95-97)工程項目，故各年度係依工程進度及經費實支情形分別編列，在實際執行上並未特別考量各縣市分配情形，而是以有限經費在三年內完成已核定工程為基本考量。且行政院96.2.9再專案核定台北縣安坑一號道路工程，總經費31.4億元由生活圈道路系統建設計畫經費支應，基此目前執行中本署並無結餘經費可支應新增工程。且行政院於96.4.27院臺交字第0960013531號函復內政部參據經建會意見不得以任何名目新增工程，故內政部在預算總額度未增加前提下，並無權責新增工程，苗栗縣部份仍請苗栗縣政府彙辦轄區內相關工程提報下一期生活圈道路系統建設計畫辦理。 |
|  | 二二、營建署及所屬經辦公共工程，今後均應採最低標（不可採統包及最有利包）之方式辦理。 | 遵照辦理。 |
|  | 二三、內政部營建署96年度於第10目第1節「營建建設基金」之「國庫撥充國家公園基金」編列300萬元，用以撥充該基金額度。惟查行政院自90年度成立國家公園基金後，6個國家公園管理處各年度之觀光遊憩區營建收入合計數仍低於5,000萬元，故每年需由公務預算編列近20億元之經費用以維持各國家公園之建設、人事行政及維護費用，顯然該基金未來欲達到自給自足目標遙遙無期。且歷年來6個國家公園管理處年中預算執行率皆不高，為避免發生年底消化預算情事，「營建建設基金」之「國庫撥充國家公園基金」編列預算300萬元全數凍結，及第2目「國家公園經營管理」編列預算21億9,581萬8,000元凍結百分之二十，俟營建署向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會提出改善方案報告後，始得動支。 | 本案內政部於96年10月31日業向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議(審查96年度預算凍結案)專案報告，並獲同意動支相關凍結預算。 |
|  | 二四、查95年度截至8月底止，玉山國家公園管理處之預算執行為1億2,123萬元，而該單位95年度全年度預算數2億4,487萬4,000元僅執行49.51%，執行率偏低。且近年來，玉山國家公園管理處之各項預算經費執行均集中年底發包，顯然其預算編列過於浮濫，有消化預算之虞。此值國家財政困難之際，為提高政府財政支出之效能，宜適度減少預算編列額度，爰此，第2目第2節「玉山國家公園經營管理」凍結1億元，俟向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會提出改善計畫報告後，始得動支。 | 本案內政部於96年10月31日業向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議(審查96年度預算凍結案)專案報告，並獲同意動支相關凍結預算。 |
|  | 二五、國家住宅政策方向錯誤，包括國宅工程品質不良，租賃市場不健全，補貼對象錯誤與未補貼低收入戶等問題叢生。為整體提升國人居住品質，內政部營建署除應加強修繕未交屋且工程品質不良之國宅，並應積極推動建立合理之住宅政策。有鑑於此，爰凍結96年度營建署及所屬單位預算之「國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理」計畫3,641萬4,000元，「國庫撥充中央國民住宅基金」19億8,380萬元各三分之一，計6億7,340萬4,000元，俟營建署向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會報告後，始得動支。 | 本案內政部於96年10月31日業向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議(審查96年度預算凍結案)專案報告，並獲同意動支相關凍結預算。 |
|  | 二六、內政部營建署於96年度預算「營建業務」中有關「創造台灣城鄉風貌示範計畫」共編列25億2,900萬元，而於水保局96年度「營造農村新風貌計畫」同時也編列9億4,600萬元。該二項計畫不僅同質性極高，審查過程潦草，計畫成效不彰，已讓外界普遍認為是綁樁用之建設補助款，恐不易達成「創造台灣城鄉風貌計畫」之目標，爰凍結「創造台灣城鄉風貌示範計畫」預算三分之一，俟內政部營建署、行政院農業委員會水土保持局向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會報告後，始得動支。 | 本案內政部於96年10月31日業向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議(審查96年度預算凍結案)專案報告，並獲同意動支相關凍結預算。 |
|  | 二七、96年度營建署及所屬單位預算，第5目第1節「國土及都市規劃業務」編列預算1億3,746萬9,000元，其中在「國土規劃」經費就編列預算4,500萬元，惟查，此項計畫推動及規劃內容空泛，仍無具體成效，尚待檢討，「國土規劃」預算4,500萬元先予凍結三分之一，俟該署向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會提出近3年來國土規劃具體成效資料報告後，始得動支。 | 本案內政部於96年10月31日業向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議(審查96年度預算凍結案)專案報告，並獲同意動支相關凍結預算。 |
|  | 二八、營建署於第8目「道路建設及養護」項下編列「辦理東西向快速道路交流道聯絡道改善計畫」預算1億8,480萬元。鑑於全省快速道路交流道常有車禍頻傳，始於原始道路設計不良，加上事後主管機關道路改善工程施工品質不佳造成，顯示該單位長期雖編列金額極為龐大之預算，卻未設有嚴格管考評核制度，甚至主管機關放縱包商不顧道路品質及應有安全設計，讓全民生命財產受到嚴重威脅，顯示該署重大失職。故該項預算凍結三分之一，俟向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會進行專案報告後，始得動支。 | 本案內政部於96年10月31日業向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議(審查96年度預算凍結案)專案報告，並獲同意動支相關凍結預算。 |
|  | 二九、針對營建署及所屬單位預算，第9目「下水道管理業務」之96年度預算數原列41億9,886萬2,000元。惟查，該署辦理「污水下水道第三期建設計畫」時，其規劃及推動過程均有缺失，預算凍結三分之一，俟向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會作專案報告後，始得動支。 | 本案內政部於96年10月31日業向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議(審查96年度預算凍結案)專案報告，並獲同意動支相關凍結預算。 |
|  | 三十、內政部營建署96年度「營建建設基金」科目預算編列21億8,680萬元，主要係國庫撥充營建建設基金下各分基金之基金額度，其中中央國民住宅基金19億8,380萬元、國家公園基金300萬元及新市鎮開發基金2億元。由於虧損持續擴大，以及政府以資本門科目編列補助有規避經常支出之嫌，爰凍結三分之一，俟向立法院內政及民族、預算及決算委員會聯席會報告後，始得動支。 | 本案內政部於96年10月31日業向立法院第6屆第6會期內政及民族、預算及決算委員會第4次全體委員會議(審查96年度預算凍結案)專案報告，並獲同意動支相關凍結預算。 |
|  | 三一、要求營建署自96年度起，將未列入「生活圈道路系統建設計畫」之縣市，例如台北縣三多3—2道路、苗栗縣等，於96年度確定納入，並若有結餘款時，應予以優先列入。 | 有關生活圈道路系統四年建設計畫，因行政院一次核定三年(95-97)工程項目，故各年度係依工程進度及經費實支情形分別編列，在實際執行上並未特別考量各縣市分配情形，而是以有限經費在三年內完成已核定工程為基本考量。且行政院96.2.9再專案核定台北縣安坑一號道路工程，總經費31.4億元由生活圈道路系統建設計畫經費支應，基此目前執行中本署並無結餘經費可支應新增工程。且行政院於96.4.27院臺交字第0960013531號函復內政部參據經建會意見不得以任何名目新增工程，故本部在預算總額度未增加前提下，並無權責新增工程，且台北縣三多3-2號道路經費高達8.8億元，仍請台北縣政府視其施政優先度提報下一期生活圈道路系統建設計畫辦理。至苗栗縣部份仍請苗栗縣政府彙辦轄區內相關工程提報下一期生活圈道路系統建設計畫辦理。 |
|  | 三二、營建署針對永和、樹林地區之國有新生地開發，應於96年度積極規劃辦理該項開發計畫，否則97年度不得再編列其相關預算。 | 1.永和地區國有新生地 有關永和地區之國有新生地面積計有0.9016公頃，因其屬於永和都市計畫內機關用地、公園用地、道路用地及污水處理場用地；內政部營建署新生地開發局已辦理撥用或移交財政部國有財產局接管，目前僅餘永和市保生段263-2地號污水處理場用地（面積0.0092公頃）待移交。 2.樹林地區國有新生地 (1)內政部營建署新生地開發局於樹林地區國有新生地原有面積23公頃，乃變更周邊「樹林都市計畫」、「樹林（三多里）都市計畫」、「樹林（山佳）都市計畫」等農業區、保護區範圍並採用跨區區段徵收方式開發，區段徵收面積達120公頃，預估開發經費約需230億元，由於新生地開發基金奉行政院核示自94年7月1日起裁撤，現已無法依原規劃經費籌措方式辦理。 (2)查樹林都市計畫第二次通盤檢討調整本案之開發單位為「內政部營建署新生地開發局或相關土地開發單位」在案，因此，目前正與臺北縣政府協調釐清開發主辦機關。 (3)為研析本計畫區段徵收開發可行性，該局業於96年12月31日委託專業顧問，規劃評估本區跨區區段徵收計畫開發策略、配套措施及財務可行性，研擬最適開發模式積極辦理。 |
|  | 三三、有鑑於96年度營建署及所屬單位預算「辦理台灣地區下水道工程建設及規劃」之「污水下水道建設計畫促進民間參與公共建設案」其內容所包含之「台南縣永康市污水處理廠興建計畫」，因該污水處理廠預定地鄰近人口密集區，且為有條件通過環境影響評估，居民對於環評有疑慮而提出變更地點之替代方案，卻未獲重視，引發當地居民抗爭，該計畫應暫緩執行，俟台南縣政府與當地居民溝通取得共識後，方得執行。 | 1.有關「臺南縣永康市污水處理廠興建計畫」案，本署前於96年8月9日將臺南縣政府擬報請本署轉陳行政院核判推動之先期計畫書予以退回，並同時要求臺南縣政府依據立法院本項決議辦理，俟溝通取得共識後再行報請本署依相關程序續辦。 2.97年1月9日臺南縣政府已同意比照歸仁系統配合中央政策進行招商作業，惟仍以歸仁系統為優先推動案件。 |
|  | 三四、營建署應依照「原住民族基本法」第16條明定政府應策訂原住民族住宅政策，輔導原住民建購或租用住宅之規定，及依照行政院91年7月17日核定之「都市原住民住宅改善方案」內容，提出符合原住民需求之住宅政策，以協助原住民改善居住問題。 | 1.「整合住宅補貼資源實施方案」係為整合目前以職業身分別區分之各項住宅補貼措施，而以國民的家庭所得及各種弱勢狀況作為住宅補貼制度之主要考量；對於無力購置住宅之家庭，提供租金補貼；對於有購屋能力之無自有住宅者，則給予購置住宅貸款利息補貼；擁有老舊住宅亟待修繕者，則提供修繕住宅貸款利息補貼等方式，協助其居住於適居之住宅。 2.本部為研訂上開方案，曾多次邀集行政院原住民族委員會等相關部會開會研商，行政院林政務委員錫耀亦曾主持召開2次專案小組會議；內政部於彙整各部會意見修正本方案完竣後，為慎重起見，並曾於95.10.24.函請行政院原住民族委員會等相關單位研提意見，因考量原住民之弱勢條件，於評點時，給予較一般身分者較高之點數；住宅貸款之利率，亦較一般身分者優惠。 三、另外，行政院核定「整合住宅補貼資源實施方案」明定：「除辦理行政院專案核定之住宅計畫，各部會則不再辦理住宅有關業務，統一由內政部辦理。」，爰行政院原住民族委員會得依原住民族基本法第16條規定，自行訂定其他原住民族特性之住宅政策或補貼等，報行政院核定後據以執行。 |
|  | 三五、內政部應寬籌經費持續加強辦理第3期污水下水道建設計畫，採用政府自辦方式之53處系統應詳實核列預算，避免投資浪費，並不得以統包或最有利標發包；採用促參方式辦理之36處系統，應在符合促參法規定並不得有保證廠商融資或獲利之原則下，選擇具投資效益及縣市政府具辦理意願者，審慎評估後核定辦理公告招商，以加速提升污水下水道普及率。 | 1.遵照辦理。 2.本署由行政院同意之14處污水下水道促參計畫較具有投資效益與辦理意願之優先系統中，挑選6處系統為96年度預定推動目標（分別為臺南市、彰化市、苗栗竹南頭份、桃園埔頂、臺東市、及嘉義太保等6處系統）。 3.本署為協助各主辦機關之污水下水道促參案件招商順利、招商訊息得以順利流通，已分於96年8月1日及96年9月14日，邀請民間潛在廠商與各界代表，舉辦兩次之聯合招商說明會。 4.為使國內金融機構對於參與污水下水道建設有更務實的了解，本署於96年11月15日、12月5日及12月24日分三場次，分別邀請國內金融界11家大型銀行總經理、副總級人員及融資審核部門人員與會，舉辦污水下水道促參計畫投資商機座談會，並進一步實際觀摩促參系統中的淡水污水處理廠現場。除期望金融機構共同參與此一重大公共建設，得以活絡民間資金之外，另亦可藉由融資機構參與促參計畫之執行，其所扮演之角色將能實質增加另一種對於特許公司的監督功能與機制。 |
|  | 三六、要求由營建署審慎評估具投資效益且縣市政府具辦理意願之污水下水道系統以BOT方式辦理，無意願者改以政府自行辦理，另持續寬籌經費辦理原採政府自辦之53處系統，兩模式並行推動，俾以加速提昇台灣地區污水下水道普及率；營建署應將台北縣樹林市污水下水道列入污水下水道第四期建設計畫（98-103年度）辦理，若台北縣政府能如期提報實施計畫審查並予核定，則優先列入97年度預算辦理。 | 1.本署於95年度報請行政院所核定之14處污水下水道促參計畫優先系統，行政院前於交議經建會辦理審查時，經建會係認同其原則應屬可變動性質，故14處優先系統如因主辦機關辦理意願改變時，則其優先順位將由次順位且有辦理意願辦理之系統遞補。 2.本署自95年之優先辦理系統評估結果以來，持續追蹤各污水下水道系統BOT規劃案件之辦理情形與主辦機關意願；因96年度預定推動之污水下水道促參系統招商情形並不順利，故經陸續之原因檢討，除已預擬調整97年度之優先推動系統順位與數量外，並要求各主辦機關檢討先期規劃內容，如業經行政院核定公告者，將統一檢討完畢後，再次報請行政院核定，以協助各主辦縣市於97年度完成公告招商程序。 3.未來本署仍將秉持促參法之規範，審慎評估各案之效益與各主辦機關意願後，推動下水道建設，並持續與各界溝通，加速提升臺灣地區污水下水道普及率之既定政策，改善人民之生活品質。 4.樹林市污水下水道系統屬原臺灣省臺北近郊污水下水道建設之一環，該地區污水依原計畫應經特二號污水幹管排入八里污水處理廠處理，因下游特二號幹線（新莊段）需配合特二號道路工程開闢始能施作，故樹林系統並未納為「污水下水道建設第三期修正計畫（92-97年度）」臺北縣優先推動區域。目前特二號道路業由交通部公路總局發包施工，本署已先行配合交通部公路總局重橋處特二幹線第2標發包完成新莊市中正路以北污水幹管工程，另中正路以南至大漢溪段污水幹管則預計於96年底發包，全部工程可望於98年完工，屆時即可續辦上游（樹林）段。本署將視後續中央政府財源考量將其納入後續污水下水道第四期建設計畫（98～103年），陳報行政院核定後，據以執行。 |
|  | 三七、內政部營建署生活圈四年計畫（94—97）建請優先利用賸餘款列入台南縣永康市「六甲頂地區6號道路」。全長約500公尺拓寬「規劃設計費」，以改善奇美醫院附近及永康六甲頂至台南市公園路龐大車流。 | 有關本案96年6月27日李立委全教召開會議協商，會中本署表示因本項工程大部份屬既成道路，並不符生活圈四年建設計畫補助原則，惟於會中建議台南縣政府及永康市公所就所需辦理拓寬路段提報下一期生活圈道路系統建設計畫審議。 |