莫拉克颱風災害後危險建築物拆除經費申請補助審查作業流程

98.09.28

災害發生

未達1,000萬元

1,000萬元以上

由直轄市及縣（市）政府提報內政部組專案小組審查並副知行政院

提報期程:98年案98.9.30前，99年案98.12.15前

內政部就直轄市及縣（市）政府請求協助金額及相關經費需求有無重複提報等事項進行審查，核定補助經費，副知工程會及主計處

補助原則：每m2補助350元為上限

發包期程：98年案98.12.25前，99年案99.3.31前

完工決算：98年案99.7.31前，99年案99.10.31前

結案

1.由直轄市及縣（市）政府本權責自行審查，提報內政部，並副知行政院

2.提報期程:98年案98.9.30前，99年案98.12.15前

住屋裂痕深重或傾斜過甚，非經拆除或重建不能居住；或因遭砂石掩埋或積泥沙，致不能修復，其有權處分人於規定期限內出具拆除同意書由政府協助拆除者

有危害公共安全之虞，依建築法第81條規定強制拆除者

經依災害後危險建築物緊急評估辦法緊急評估結果有危險之虞之建築物，其有權處分人於規定期限內出具拆除同意書由政府協助拆除者