內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第47次會議紀錄

中華民國100年7月29日內授營鎮字第1000806510號

壹、100年7月21日（星期四）上午10時整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、湯玉霜

陸、確認第46次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「高雄新市鎮第一期發展區橋頭區後壁田段285.289.290. 291.292.293.342.343.345.348地號共10筆臺灣鳳山地方法院辦公廳舍及職務宿舍新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本小組審議：

（一）本案開放空間（含臨道路退縮之綠帶、人行道及街角開放空間等）之景觀設計，經委員討論後，建議依下列各點修正：

- 基地北側之鏡面水池，其維護管理成本較高、使用性較低；建議依高雄新市鎮第一期細部計畫都市設計規範（以下簡稱設計規範）第貳、三點公共開放空間之規定，考量開放空間之定位（公益性與法院意象取捨）與親和性，調整縮小水池面積並增加綠化面積，以呼應設計規範之精神，提供民眾使用之開放空間，同時應加強東北側街角廣場與水池之間互動關係。

- 公共藝術品之尺寸建議應與開放空間尺度整體考量；另建議公共藝術應與街道傢俱之配置一併規劃（P.7-15、7-16）。

- 東側景觀水池之尖角部分容易淤積泥沙，且其設計之形狀及面積使人行動線過長，建議調整水池面積、形狀、範圍或增設步道、小徑以利民眾通行。

- 建議本案雨水儲留回收循環系統應增加提供防災、消防之用途。

- 本案宿舍區之圍牆原則同意設置，惟考量民眾觀感，建議調整設置範圍與開放部分空間供民眾使用。

- 本案停車場規劃位置對週遭住宅區（西北側、南側）交通衝擊較大，建議考量較友善之處理方式（如停車與公園規劃結合，開放部分車位供附近民眾使用等）。

- 本案報告書第7-9、 7-21頁中全區高程圖與景觀池放大圖之高程前後不一致，請查明修正。

（二）經查本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，建議依下列各點修正：

- 建議考量建築物增加立體植栽綠化之可行性。

- 本案首長宿舍變更立面材質請敘明理由，變更後開口減少之理由亦請一併說明。

（三）本案動線系統（含人行、車行及出入口）等設計，經委員討論後，建議依下列各點修正：

- 建議於橋新五路增加設置1處消防救災車位。

- 建議車道出入口儘量整併減少，避免影響外部行人通行，車道出入口應與人行道順平處理。

- 本案係公共建築，應提供民眾便利通行空間，請補充無障礙設施、動線等相關設計。

（四）其他報告書內容部分，請予確認或修正：

- 本案報告書敘明未來將達綠建築黃金級標章，惟未說明綠建築各項指標之達成率，建議補充相關設計圖說或計算表格，以利審核；另綠建築之建築物空調節能指標，除溫度控管外，尚有溼度、輻射等項目建議一併考量。

- 報告書文字「景觀自然池」、「景觀生態池」兩詞混用，生態池應具備生態循環功能，倘該水池無法達其生態功能，建議統一修正為「景觀自然池」。

- 本案未來將為地區防災據點，建議加強防災解說指引系統。

（五）本案工程之土石方處理方式，請設計單位於定稿前洽本部營建署確認。

第2案：「高雄新市鎮特定區計畫一定規模以下或具有特殊條件之都設申請案，授權承辦單位得逕循行政體系簽報機關核定，免提本小組審議」討論案

決議：因第1案討論時間已逾12時，經與會委員討論決定本案俟下次小組大會再審。

捌、散會（下午12時20分）