縣（市）政府直接興建國宅工作進度編製說明

一、目的：為明瞭本縣（市）興建國民住宅概況，並供國宅計畫之參考。

二、統計範圍及對象：本縣（市）政府直接興建之國民住宅工程。

三、統計標準時間：以每月一日至月底之事實為準。

四、分類標準：依社區及各項工作進度填列。

五、有關法令規章：根據國民住宅條例及有關國宅法規。

六、統計科目定義或說明：

(一)計畫年度：以報核定年度為準，按年度依序填列。

(二)社區名稱：凡於本縣（市）轄區內未完成配售之政府直接興建國宅社區均應填列。若土地尚在協調階段，則填該土地基地座落(鄉

鎮市區地段地號)；並於該欄加註是否為軍眷村及住都局主辦之工程，若多處基地座落則填列大型為代表。

(三)土地面積：以該社區土地登記簿面積填列之。

(四)興建戶數：以實際興建戶數填列包括國宅、店舖住宅部份，若有變更應隨時修正。

(五)樓層數：同一社區若有不同樓層數，請分別列出。

(六)總樓地板面積：分三欄填列,第一欄係取得「建造執照」前依據「個案興建計畫」所載填列; 第二欄係取得「建造執照」依據「建造執照」所載各樓層面積之總計欄填列; 第三欄係俟完工計價後依據「分戶售價計算書」首頁所載之房總坪數換算填列。

(七)施工期限：以建築工程合約書規定之施工期限天數，如有延長工期，應加註延長天數，並說明之。

(八)工程發包金額：若水電及建築工程分別發包，其金額請分別填列。建築工程部分若不含材料應加註，並於工程決算後填列材料等相關費用，如有變更追加(減)金額，應加註變更金額，並說明之。

(九)平均每坪售價：以「分戶售價計算書」首頁所載平均每坪售價填列。

(十)銷售情形：按本月銷售國宅、店舖住宅戶數及累計銷售國宅、店舖住宅戶數填列,並以實際交屋日期為銷售依據。

(十一)配售起訖日期：以公告配售日期及配售截止之日填列。

(十二)已撥付款額：

1.土地款：土地購地款，不含規費契稅、地價稅等。

2.署預(實)撥金額：縣市辦理工程以每月「預估動支工程墊款日期表」每月撥入縣市興建工程款專戶之金額填列省預撥金額；內政部臺北第二辦公室辦理工程由會計室按實撥予承包商、搬遷戶等之工程款、搬遷費及房補費等款項累計填列。

3.縣市實撥：以每月實撥予承包商、搬遷戶等之工程款、搬遷費及房補費等款項累計填列（含未兌現支票）。

七、資料蒐集方法及編製程序：本縣府根據核定之國宅興建計畫編製。

八、編送對象：本表編製七份，一份送主計室，五份送內政部臺北第二辦公室（財務組、企劃組、管理組、土地組、會計科），一份自存。

九、統計用途：

(一)提供作為按季編製「臺灣地區國民住宅興建概況」資料。

(二)提供首長瞭解辦理興建國宅工作成果。

(三)為釐定國民住宅政策參考。

(四)掌握實際工程進度，俾憑辦理資金調度事宜。

(五) 提供作為編製各種國宅書刊之參考資料。