建築物昇降設備檢查員訓練-建築物昇降機安全檢查作業計畫

一、法令依據：

依建築法第77條之4第3項規定，建築物昇降設備安全檢查，由檢查機構或團體受理者，應指派領有中央主管建築機關核發檢查員證之檢查員辦理檢查；同條文第8項第3款規定，檢查員應參加內政部舉辦或委託之相關機構、團體所舉辦之訓練，檢查員未依建築法第77條之4第8項第3款規定參加訓練者，按建築法第91條之2第5項規定，直轄市、縣（市）主管建築機關應通知限期改正，屆期未改正者，得予停止執行職務或報請中央主管建築機關廢止其檢查員證，故檢查員如未取得本計畫之訓練結業證明者，將依建築法第91條之2第5項規定辦理。

二、計畫目的：

鑑於近年來建築物昇降設備致人傷亡意外事件頻傳，為保障民眾使用昇降設備之安全性，落實建築物昇降設備之管理維護、安全檢查機制，強化檢查員執行昇降機安全檢查之專業能力，並確實依檢查標準表內容辦理安全檢查，爰辦理本訓練計畫。

三、辦理單位：

1.主辦單位：內政部（營建署）

2.協辦單位：中華民國電梯協會

3.執行單位：各檢查機構（中華民國電梯協會、高雄市機械安全協會、中華民國立體停車場協會、臺灣停車設備暨昇降設備安全協會、中華起重升降機具協會、中華民國昇降設備安全檢查協會、中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會）

四、辦理方式：

1.由本部舉辦建築物昇降設備安全檢查種子教師實務訓練，藉由訓練各檢查機構派訓之專任檢查員作為種子教師，再回到所屬檢查機構辦理該檢查機構所有檢查員（含專任及兼任）之實務訓練。

2.由本部選任講師，執行種子教師實務訓練，指導種子教師從事建築物昇降設備安全檢查事務時，對於昇降機安全檢查之作業步驟及安全注意事項，並掌握檢查項目具體內容及其檢查標準重點。

3.以每一場3名講師共同授課之方式，指導6名種子教師。由講師先依本部所定建築物昇降設備設置及檢查管理辦法書、表、證＜B-23＞建築物昇降機安全檢查表及＜B-25＞建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表內容，於昇降機設置現場講解操作，再由種子教師逐一操作練習。

4.種子教師實務訓練辦理完畢後，各檢查機構參照上開訓練方式，辦理所屬檢查員實務訓練，至所屬檢查員（含專任及兼任）全數訓練完畢，並檢送訓練當日出席記錄（種子教師及檢查員簽到、簽退簿及訓練過程照片檔）至本部營建署備查。

五、辦理對象：

1.訓練對象：各檢查機構依下表分配名額指派專任檢查員作為種子教師，合計54名；各檢查機構辦理所屬檢查員實務訓練 (如表一)。

2.直轄市、縣（市）主管建築機關指派業務相關人員至少1名、特設主管建築機關視業務需要指派人員參加實務訓練。

表一: 種子教師訓練人數表

| 編號 | 檢查機構 | 種子教師訓練人數 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中華民國電梯協會 | 12人 |
| 2 | 高雄市機械安全協會 | 6人 |
| 3 | 中華民國立體停車場協會 | 3人 |
| 4 | 臺灣停車設備暨昇降設備安全協會 | 9人 |
| 5 | 中華起重升降機具協會 | 6人 |
| 6 | 中華民國昇降設備安全檢查協會 | 12人 |
| 7 | 中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會 | 6人 |
| 合計 |  | 54人 |

六、辦理時間：

1.種子教師實務訓練預計於103年6月上旬，辦理3梯次，計9場次。

2.各檢查機構辦理所屬檢查員實務訓練，預計於103年7月30日前提送訓練計畫、103年9月30日前完成訓練、103年10月10日前檢送訓練當日出席記錄至本部（營建署）備查。

七、辦理地點：

崇友實業股份有限公司桃園訓練中心

（桃園縣蘆竹鄉龍安街二段164號）

八、辦理經費：

種子教師實務訓練經費由主辦單位支應，各檢查機構辦理所屬檢查員實務訓練經費則由各檢查機構自行支應。

九、課程表：

| 課程時間 | 課程內容 | 講師 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13：00-13：30 | 報到 | 第1場 | 第2場 | 第3場 |  |
| 13：30-14：00 | 建築物昇降設備安全檢查之注意事項及檢查員之社會責任與道德義務 | 本部營建署 |  |  | 3場次合併講授(50人教室) |
| 14：00-14：10 | 課間休息 |  |  |  |  |
| 14：10-15：20 | 「建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表」檢查重點 | 講師 1名 |  |  | 3場次合併講授(50人教室) |
| 15：20-15：30 | 課間休息 |  |  |  |  |
| 15：30-18：00 | 種子教師操作練習時間 | 第1場 | 第2場 | 第3場 | 分3場次分別以3部昇降設備實地授課、操作練習(1場次3名講師及1名昇降設備操作技術人員操作) |
|  |  | 講師 3名 昇降設備操作人員1名 | 講師 3名 昇降設備操作人員1名 | 講師 3名 昇降設備操作人員1名 |  |
| 18：00 | 散會 |  |  |  |  |

十、工作分配：

1.主辦單位：

（1）召集講師說明辦理建築物昇降機安全檢查訓練計畫目的。

（2）訓練場地訪視。

（3）簽辦本訓練計畫、報名表格式、講師證明及結業證明格式、核銷費用。

（4）訓練教材編修。

2.協辦單位：

（1）種子教師報名作業：各檢查機構指派之54名種子教師之報名，及其場次分配。

（2）建管人員報名作業：22個縣市政府及15個特設主管建築機關，辦理昇降設備管理業務人員之報名，及其場次分配。

（3）講師聯繫：9名講師之時間及授課場次安排。

（4）場地聯繫：協調場地借用時間（103年5月上旬）及場地訪視事宜。

（5）與會人員清冊及簽到單製作：講師、種子教師、建管人員、工作人員。

（6）實務訓練現場服務：協助講師、種子教師、建管人員及工作人員簽到及簽退、訓練過程錄影；協助收取講師之車票及領據。

（7）出席紀錄製作及整理：講師及種子教師之簽到、簽退單及錄影檔案彙整。

（8）實務訓練成果報告製作。

（9）製作講師證明及種子教師結業證明。

(10) 訓練教材編修。

3.執行單位：所屬檢查員實務訓練相關事宜。