附表一
整地排水計畫申請書
	年月日
下開工程遵章檢同整地排水工程圖樣、施工說明書及其他有關證件申請核准 / 此致 政府 / 申請人 印
【1.申請人：個人】 / 【姓名】 / 【出生年月日】民國 年 月 日 【電話】 / 【國民身分證統一編號】 / 【住址】 / 【通訊處】 / 或 / 【1.申請人：法人】 / 【法人名稱】 / 【代表人姓名】 / 【文件字號】 / 【法人地址】 【電話】
【2.設計人】 / 【姓名】 【開業證書字號】 / 【執業機構名稱】 【電話】 / 【執業機構地址】 簽章
【3.監造人】 / 【姓名】 【開業證書字號】 / 【執業機構名稱】 【電話】 / 【執業機構地址】 簽章
【4.基地地址】 / 【所屬行政區】 【郵遞區號】 / 【地號】 鄉(鎮、市、區) 段 小段 號等 筆 / 【地址】
【5.基地概要】 / 【土地使用分區或編定用地】 【基地面積合計】 ㎡ / 【法定建蔽率】 ％ 【法定容積率】 ％ / 【工程造價】
【6.整地排水工程概要】
【7.開發許可字號】 字 號

附表二
申請整地排水計畫審查表
收文日期字號		審查	複查		決行
年 月 日 字 號
綜合審查意見
【1.申請開發案件名稱】 / 【2.申請人】 / 【3.基地地址】 【地號】 鄉（鎮、市、區） 段 小段 【號等】 筆 / 【地址】
審查項目				審查結果
				有		無
書件	1.申請書
	2.開發許可證明文件影本及許可之開發計畫書
	3.申請人委託設計人之委託書
	4.申請人委託監造人之委託書
土地權利證明文件	5.地籍圖謄本
	6.土地登記（簿）謄本
	7.土地使用權同意書
工程圖樣及說明書	8.基地位置及現況圖
	9.地盤圖
	10.規劃配置圖
	11.整地工程設計圖說
	12.排水工程設計圖說
	13.道路工程設計圖說
	14.給水工程、污水工程設計圖說
	15.施工管理計畫

附表三
申請整地排水計畫及施工監造技師簽證表
【1.申請開發案件名稱】 / 【2.申請人】 / 【3.基地地址】 【地號】 鄉（鎮、市、區） 段 小段 【號等】 筆 / 【地址】
1.本件非山坡地範圍之開發案件申請整地排水計畫，其工程圖樣及說明書除依法應交由登記開業之專業技師負責辦理外，其餘由本建築師簽證負責。 / 2.依案件性質內容依法應交由登記開業之相關專業技師負責辦理項目並已依法交由相關專業技師負責辦理，本建築師並負連帶責任。 / 3.本工程圖樣及說明書依許可之開發計畫辦理。 / 4.本件開發案整地排水計畫施工期間，由本監造人依核定內容監造及檢測施工品質。 / 此致 / ○○市政府 / ○○縣 / 1.建築師或設計建築師：＿＿＿＿＿＿（簽章） / 2.專業技師簽證： / ○○技師（視個案性質增加相關技師簽證） / （1）執業機構名稱： / （2）技師姓名： / （3）執業執照字號： / （4）執業執照有效期限： / （5）地址： / 3.監造建築師或技師簽證： / （1）執業機構名稱： / （2）技師姓名： / （3）執業執照字號： / （4）執業執照有效期限： / （5）地址：

附表四
整地排水監造紀錄表
年 月 日 案件編號：
日期	自民國 年 月 日至民國 年 月 日(以週計)
整地排水計畫名稱
整地排水計畫申請人
主管機關
整地排水計畫施工許可證日期文號	年 月 日 字第 號
承辦監造技師
營造單位
監造項目	是否與計畫或規定相符
（一）整地排水施工告示牌	是□	否□ 不符部分：
（二）開發範圍	是□	否□ 不符部分：
（三）開挖整地範圍	是□	否□ 不符部分：
（四）緊急應變小組是否成立	是□	否□ 不符部分：
（五）整地工程	是□	否□ 不符部分：
（六）排水工程	是□	否□ 不符部分：
（七）道路工程	是□	否□ 不符部分：
（八）給水工程、污水工程	是□	否□ 不符部分：
（九）施工管理	是□	否□ 不符部分：
（十）當週重大事件
（十一）通知整地排水計畫申請人改正事項			（十二）通知改正期限
（十三）累計進度百分比	％
承辦監造技師： (簽章) 營造單位： (簽章) / 整地排水計畫申請人： (簽章)

附表五
整地排水監造月報表
        年 月 案件編號：
整地排水計畫名稱
整地排水計畫申請人
主管機關
整地排水計畫施工許可證 / 日期文號		年 月 日 字第 號
承辦監造技師
營造單位
本期重大事件 / (附圖說明位置)	紀要
	改善 / 建議
上期改善紀要
開 工 日 期		年 月 日	預定完工日期
本月預定進度		％	本月實際進度
承辦監造技師： (簽章) 營造單位： (簽章) / 整地排水計畫申請人： (簽章)

### 附表六
### 整地排水施工監督檢查紀錄表
　　　　　 　 檢查日期： 年 月 日　　　 案件編號：
整地排水計畫書件	計畫名稱
	核定日期文號	年 月 日 字第 號
	整地排水計畫施工許可證日期文號	年 月 日 字第 號
	開工日期
	預定完工日期
整地排水計畫申請人	姓名或名稱
	國民身分證或 / 營利事業統一編號
	住居所或營業所	縣(市) 鄉(鎮、市、區) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 樓之
承辦監造技師	姓名
	執業機構名稱
	執業執照字號
	營利事業統一編號
	電話
實施地點土地標示		縣(市) 鄉(鎮、市、區) 段 小段 地號等 筆
一、檢查項目		目 前 執 行 情 形	備註
（一）整地排水施工告示牌
（二）開發範圍
（三）開挖整地範圍
（四）緊急應變小組是否成立
（五）整地工程
（六）排水工程
（七）道路工程
（八）給水工程、污水工程
（九）施工管理
二、實施與計畫或規定不符事項及改正期限
三、其他注意事項
四、前次施工檢查之改正事項及限期改正情形

　五、相關單位及人員簽名
1. 檢查單位及人員：
2. 會同檢查單位及人員：
3. 承辦監造技師：
4. 整地排水計畫申請人：
　六、說明：
（１）本項檢查係屬行政監督檢查，如未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由整地排水計畫申請人及承辦監造技師負責。
（２）承辦監造之建築師或技師因故未能到場者，應以書面委任其他建築師或技師代理之。
### 附表七
### ○○縣（市）政府 整地排水計畫施工許可證
(00) ○○○字第00000號
申請人		姓名
		住址
設計人		姓名			執業機構
基 / 地 / 概 / 要	地 號
	地 址
	使用分區
	基地面積
工 程 造 價
規定開工期限			領證後 個月內開工	規定竣工期限		開工之日起 個月內完工
發 證 日 期			年 月 日	領 證 日 期		年 月 日
整地排水計畫概要： / 申請人： / 地號表： / 加註事項：
附件所列工程准予給證 / 上給 ○○○○○○○○○○ 收執 / 中 華 民 國 ○○○ 年 ○○ 月 ○○○ 日

附表八
整地排水完工申報書
    申報日期： 年 月 日
整地排水計畫	計畫名稱
	核定日期及字號	年 月 日 字第 號
	實施地點及土地標示	縣(市) 鄉(鎮、市、區) 段 小段 地號等 筆
	整地排水計畫施工許可證 / 日期文號	年 月 日 字第 號
	開工日期	年 月 日
	申報完工日期	年 月 日
整地排水計畫申請人	姓名或名稱
	國民身分證或 / 營利事業統一編號
	住居所或營業所	縣(市) 鄉(鎮、市、區) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 樓之
承辦監造技師	姓名
	執業機構名稱
	執業機構地址	縣(市) 鄉(鎮、市、區) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 樓之
	執業執照字號
	營利事業統一編號
	電話
檢附文件	1.原領之整地排水計畫施工許可證。 / 2.整地排水計畫之竣工書圖 份、照片 張及（其他 ）。 / 3.承辦監造技師簽證之整地排水竣工檢核表。
上開整地排水計畫已於 年 月 日完工，此致 / （機關全銜） / 整地排水計畫申請人： （簽章） / 承辦監造技師： （簽章） / 中 華 民 國 年 月 日

        案號：
### 附表九
### 整地排水竣工檢核表
        年　 　月　 　日 案件編號：
整地排水計畫	計畫名稱
	核定日期文號	年 月 日 字第 號
	整地排水計畫施工許可證日期文號	年 月 日 字第 號
	開工日期
	核定完工日期
	申報完工日期
整地排水計畫申請人	姓名或名稱
	國民身分證或 / 營利事業統一編號
	住居所或營業所	縣(市) 鄉(鎮、市、區) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 樓之
承辦監造技師	姓名
	執業機構名稱
	執業執照字號
	營利事業統一編號
	電話
實施地點土地標示		縣(市) 鄉(鎮、市、區) 段 小段 地號等 筆
一、檢核項目		與計畫是否相符	差異說明
（一）整地工程		是□ 否□
（二）排水工程		是□ 否□
（三）道路工程		是□ 否□
（四）給水工程、污水工程		是□ 否□
（五）其他(註明工程項目)		是□ 否□
承辦監造技師： （簽章） / 中 華 民 國 年 月 日

附表十
整地排水完工檢查紀錄表
檢查日期： 年 月 日
整地排水計畫書件	計畫名稱
	核定日期文號		年 月 日 字第 號
	整地排水計畫施工 / 許可證日期文號		年 月 日 字第 號
	開工日期
	核定完工日期
	申報完工日期
整地排水計畫申請人	姓名或名稱
	國民身分證或 / 營利事業統一編號
	住居所或營業所		縣(市) 鄉(鎮、市、區) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 樓之
承辦監造技師	姓名
	執業機構名稱
	執業執照字號
	營利事業統一編號
	電話
實施地點土地標示			縣(市) 鄉(鎮、市、區) 段 小段 地號等 筆
一、完工抽驗項目
整地排水 / 設施名稱		位置或 / 編號	原核定計畫之數量	現場量測 / 之數量	數量差異 / 百分比	原核定計畫之尺寸	現場量測 / 之尺寸	尺寸差異 / 百分比	合格
						是
						□
						□
						□
						□
二、實施與計畫或規定不符之限期改正期限
三、其他注意事項
四、檢查結果			□已達完工標準 □未達完工標準

相關單位及人員簽名
　　（一）完工檢查單位及人員：
　　（二）會同完工檢查單位及人員：
　　（三）承辦監造技師：
　　（四）整地排水計畫申請人：
完工檢查係採抽驗方式，如未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由整地排水計畫申請人及承辦監造技師負責。

附表十一
○○縣（市）政府　整地排水計畫完工證明書
(00) ○○○字第00000號
申請人		姓名
		住址
設計人		姓名				執業機構
基 / 地 / 概 / 要	地 號
	地 址
	使用分區
	基地面積
工 程 造 價
規定開工期限			領證後 個月內開工	規定竣工期限	開工之日起 個月內完工
申報完工日期			年 月 日
整地排水計畫概要： / 申請人： / 地號表： / 加註事項：
附件所列工程准予給證 / 上給 ○○○○○○○○○○ 收執 / 中 華 民 國 ○○○ 年 ○○ 月 ○○○ 日