壹、收支、營建工程價值按「全部完工法」及「完工比例法」之填列方式

一、第一工程案採「全部完工法」

(一)計算方式

1.在建工程價值：工程投入成本

2.營建工程價值：比照「完工比例法」，按當年實際施工比例，計算其工程收入

(二)案例

1.工期：100/10~101/06(共9個月，100年共3個月占1/3，101年共6個月占2/3)

2.承包金額：90萬(100年未完工不認列收入，101年完工認列收入90萬)

3.成本：60萬(100年20萬，101年40萬)

|  |  | 100年（未完工） | 101年（完工） |
| --- | --- | --- | --- |
| 05問項 | (501)(＋)年初在建工程價值 | 0 | 20萬 |
|  | (502)營建材料耗用價值 | 20萬 | 40萬 |
|  | (510)(－)年底在建工程價值 | 20萬 | 0 |
|  | (513)營業支出小計 | 0 | 60萬 |
| 06問項 | (601)承包工程收入 | 0 | 90萬 |
|  | (604)營業收入小計 | 0 | 90萬 |
| 利潤(604-513) |  | 0 | 30萬 |
| 03問項營建工程價值 |  | 90萬*(1/3)=30萬 | 90萬*(2/3)=60萬 |

二、第二工程案採「完工比例法」

(一)計算方式

1.在建工程價值：投入成本及已實現毛利

2.營建工程價值：按當年施工部分應認列之工程收入

(二)案例

1.工期：98/08~99/10(共15個月，98年共5個月占1/3，99年共10個月占2/3)

2.承包金額：210萬(98年70萬，99年完工認列收入140萬)

3.成本：150萬(98年50萬，99年100萬)

|  |  | 98年（未完工） | 99年（完工） |
| --- | --- | --- | --- |
| 05問項 | (501)(＋)年初在建工程價值 | 0 | 70萬 |
|  | (502)營建材料耗用價值 | 50萬 | 100萬 |
|  | (510)(－)年底在建工程價值 | 70萬 | 0 |
|  | (511)(＋)調整項目【年底】 | 70萬 | 0 |
|  | (512)(－)調整項目【年初】 | 0 | 70萬 |
|  | (513)營業支出小計 | 50萬 | 100萬 |
| 06問項 | (601)承包工程收入 | 70萬 | 140萬 |
|  | (604)營業收入小計 | 70萬 | 140萬 |
| 利潤(604-513) |  | 20萬 | 40萬 |
| 03問項營建工程價值 |  | 210萬*(1/3)=70萬 | 210萬*(2/3)=140萬 |

三、本訪問表的填寫：第一工程案+第二工程案

|  |  | 98年（未完工） | 99年（完工） |
| --- | --- | --- | --- |
| 05問項 | (501)(＋)年初在建工程價值 | 0 | 20萬+70萬=90萬 |
|  | (502)營建材料耗用價值 | 20萬+50萬=70萬 | 40萬+100萬=140萬 |
|  | (510)(－)年底在建工程價值 | 20萬+70萬=90萬 | 0 |
|  | (511)(＋)調整項目【年底】 | 70萬 | 0 |
|  | (512)(－)調整項目【年初】 | 0 | 70萬 |
|  | (513)營業支出小計 | 50萬 | 160萬 |
| 06問項 | (601)承包工程收入 | 70萬 | 90萬+140萬=230萬 |
|  | (604)營業收入小計 | 70萬 | 230萬 |
| 利潤(604-513) |  | 20萬 | 70萬 |
| 03問項營建工程價值 |  | 30萬+70萬=100萬 | 60萬+140萬=200萬 |

貳、單一工程作會計帳時，在建工程價值及預收工程款之填列方式

| 工程別 | A工程 | B工程 | C工程 | D工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在建工程價值 | 100萬 | 0 | 200萬 | 10萬 |
| 預收工程款 | 50萬 | 50萬 | 100萬 | 100萬 |
| 認列 | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 |

(1) A、C工程屬於資產項，則填第柒大項

| 項 目 |  | 金 額(元) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流動資產 | 在建承包工程及自地自建合建房屋施工價值 | 703 | 100萬+200萬＝300萬 |
|  | (減) 預 收 工 程 款 | 704 | 50萬+100萬＝150萬 |

(2) B、D工程屬於負債項，則填第捌大項

| 項 目 |  | 金 額(元) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 負 債 | 預 收 工 程 款 | 801 | 50萬+100萬＝150萬 |
|  | (減) 在建承包工程及自地自建合建房屋施工價值 | 802 | 0+10萬＝10萬 |